

**Администрация**

**Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 декабря 2019 года № 536

с. Большое Игнатово

Об утверждении муниципальной программы Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия «Комплексное развитие сельских территорий»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района, Администрация Большеигнатовского муниципального района

 **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия «Комплексное развитие сельских территорий».

 2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 года.

Глава Большеигнатовского

муниципального района Т.Н. Полозова

**Приложение**

к постановлению Администрации

Большеигнатовского муниципального района

Республики Мордовия

**«** О внесении изменений в постановление Администрации

Большеигнатовского муниципального района

от 26.12.2019 г. № 536«Об утверждении муниципальной

программы Большеигнатовского сельского

поселения Большеигнатовского муниципального района

Республики Мордовия «Комплексное развитие сельских территорий»

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020г. № \_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
|  |

#

# Паспорт

# Подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Наименование подпрограммы | Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях (далее – подпрограмма)  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия |
| Участники подпрограммы | Администрация Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия, |
| Цели подпрограммы | обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;активизация участия граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций, некоммерческих и общественных организаций, муниципальных образований в реализации инициативных проектов комплексного развития сельских территорий  |
| Задачи подпрограммы | обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности за счет:- развития социальной инфраструктуры на сельских территориях;благоустройства сельских территорий. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | реализация 1 общественно-значимого проекта по благоустройству территорий (обустройство территории памятника в с. Большое Игнатово, Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия);реализация 1 общественно-значимого проекта по благоустройству территорий обустройство (в рамках текущего ремонта) спортивной площадки на центральной площади в с. Большое Игнатово, Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия;реализация 1 общественно-значимого проекта по благоустройству территорий обустройство (установка ограждений прилегающих к общественным территориям (памятник, центральная площадь ЗАГС) в с. Большое Игнатово Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия;реализация 1 общественно-значимого проекта по благоустройству территорий обустройство зоны отдыха водоема в с. Большое Игнатово Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия);реализация 1 общественно-значимого проекта по благоустройству территорий обустройство зоны отдыха на р. Сютовлей в д. Ташто Кшуманця Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия; реализация 1 общественно-значимого проекта по благоустройству территорий обустройство зоны родника в с. Большое Игнатово Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия;реализация 1 общественно-значимого проекта по благоустройству территорий обустройство мест накопления (площадок) ТКО);реализация 1 общественно-значимого проекта по благоустройству территорий обустройство пешеходных переходов с. Большое Игнатово, д. Т. Кшуманця Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 1 января 2020 – 31 декабря 2025 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы составит:за счет всех источников финансирования – 14006,0  тыс. рублей, в том числе:2020 год 3285,1  тыс. рублей,2021 год – 2720,82 тыс. рублей,2022 год - 4000,0 рублей,2023 год –1000,0 тыс. рублей,2024 год – 2000,0 тыс. рублей,2025 год – 1000,0  тыс. рублей,в том числе:за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия – 9504,6 тыс. рублей, в том числе:2020 год – 2000,0 тыс. рублей,2021 год – 1904,58  тыс. рублей,2022 год – 2800,0  тыс. рублей,2023 год – 700,0 тыс. рублей,2024 год – 1400,0 тыс. рублей,2025 год – 700,0  тыс. рублей за счет средств местных бюджетов – 1043,3 тыс. рублей, в том числе:2020 год – 936,1 тыс. рублей,2021 год -27,20 тыс. рублей,2022 год – 40,0 тыс. рублей,2023 год – 10,0 тыс. рублей,2024 год – 20, 0 тыс. рублей,2025 год – 10,0 тыс. рублей,внебюджетные источники – 3458,1 тыс. рублей, в том числе:2020 год – 349,1 тыс. рублей,2021 год - 789,04 тыс. рублей,2022 год –1160,0 тыс. рублей,2023 год – 290,0 тыс. рублей,2024 год – 580,0 тыс. рублей,2025 год – 290,0 тыс. рублей.Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению, исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | повышение гражданской активности и участия граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций, некоммерческих и общественных организаций, муниципальных образований в реализации:- 8 общественно-значимых проектов по благоустройству территорий; |

**Раздел 1. Сфера реализации подпрограммы, основные проблемы, оценка последствий инерционного развития и прогноз развития, приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации подпрограммы, основные ожидаемые и конечные результаты подпрограммы, сроки ее реализации**

**Глава 1. Сфера реализации подпрограммы, основные проблемы и оценка последствий инерционного развития, прогноз развития**

 В ходе реализации Программ были созданы правовые и организационные основы государственной политики в области строительства инженерной и социальной инфраструктуры, благоустройства в сельской местности, определены ее приоритетные направления и отработаны механизмы их реализации, сформирована необходимая нормативно-правовая база.

 Новые правовые условия создают основу для дальнейшей реализации поставленных целей, требуют широкомасштабных скоординированных действий на всех уровнях государственной власти и местного самоуправления, а также осуществления мер нормативно-правового, административно-организационного и бюджетно-финансового характера.

 Разработка подпрограммы обусловлена необходимостью:

 обеспечения создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

 активизации участия граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций, некоммерческих и общественных организаций в реализации инициативных проектов комплексного развития сельских территорий.

 Комплексное развитие сельских территорий является одним из наиболее приоритетных направлений социально-экономической политики Правительства Республики Мордовия в рассматриваемой перспективе.

 Динамика комплексного развития сельских территорий на период до 2025 года будет формироваться под воздействием принятых в последние годы мер. В то же время сохраняется сложная макроэкономическая обстановка в связи с последствиями кризиса, что усиливает вероятность реализации рисков для устойчивого и динамичного развития сельских территорий.

 В прогнозном периоде наметятся следующие значимые тенденции:

 увеличение бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности;

 использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение дополнительных средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий подпрограммы, включая средства населения и организаций.

 Подпрограмма носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры. В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта в сельской местности и наряду с другими государственными мерами содействия улучшения демографической ситуации способствуют увеличению продолжительности жизни и рождаемости в сельской местности.

 Прогноз реализации подпрограммы основывается на достижении уровней ее основных показателей (индикаторов):

 реализация общественно-значимого проекта по благоустройству территорий;

**Глава 2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы**

 Несмотря на положительный эффект от реализации Программ, реализация программных мероприятий оказалась недостаточной для полного и эффективного использования в общенациональных интересах экономического потенциала сельских территорий и повышения качества жизни сельского населения.

 Без дальнейшего использования программно-целевого метода сложившаяся на сельских территориях проблемная ситуация усугубится, что ставит по угрозу выполнение стратегических задач социально-экономического развития Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия.

 Целесообразность использования программно-целевого метода для решения задачи по комплексному развитию сельских территорий подкреплена:

 взаимосвязью целевых установок комплексного развития сельских территорий с приоритетами социально-экономического развития Республики Мордовия в части повышения уровня и качества жизни на селе, создания социальных основ для экономического роста аграрного и других секторов экономики;

 долгосрочным характером социальных проблем сельских территорий, требующим системного подхода к их решению;

 высоким уровнем затратности решения накопившихся проблем села, требующим привлечения средств государственной поддержки.

 В связи с этим комплексное развитие сельских территорий отнесено к числу приоритетных направлений, инструментом реализации которых является настоящая подпрограмма.

**Глава 3. Цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации подпрограммы, основные ожидаемые и конечные результаты подпрограммы и сроки ее реализации**

Основными целями подпрограммы является:

 - обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

 - активизация участия граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций, некоммерческих и общественных организаций, муниципальных образований в реализации инициативных проектов комплексного развития сельских территорий.

 Основными задачами подпрограммы являются:

 обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности за счет:

 - развития социальной инфраструктуры на сельских территориях;

 - благоустройство сельских территорий.

 Показатели (индикаторы) реализации подпрограммы оцениваются в целом для подпрограммы.

 Эти показатели (индикаторы) предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации подпрограммы.

 В части основных показателей подпрограммы прогнозируются:

 реализовать 6 общественно-значимых проектов по благоустройству территорий;

**Раздел 2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

 В состав подпрограммы включены следующие основные мероприятия:

 1) благоустройство сельских территорий;

 2) современный облик сельских территорий.

**Глава 4. Мероприятие «Благоустройство сельских территорий»**

Решение задачи по созданию условий для устойчивого развития сельских территорий предполагает активизацию человеческого потенциала, проживающего на этих территориях, формирование установки на социальную активность и мобильность сельского населения.

В этой связи целями реализации мероприятия по благоустройству сельских территорий являются:

активизация участия сельского населения в решении вопросов местного значения;

мобилизация собственных материальных, трудовых и финансовых ресурсов граждан, их объединений, общественных организаций, предпринимательского сообщества, муниципальных образований на цели местного развития;

формирование и развитие в сельской местности институтов гражданского общества, способствующих созданию условий для устойчивого развития сельских территорий.

 Реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий предусматривается осуществлять в порядке и на условиях, которые установлены Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях, являющимся [приложением №](http://mobileonline.garant.ru/#/document/70210644/entry/13000)7 к Государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной [постановлением](http://mobileonline.garant.ru/#/document/70210644/entry/0) Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696.

Субсидии на реализацию общественно-значимого проекта по благоустройству сельских территорий предоставляются по следующем направлениям:

создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок;

 организация освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений в том числе с использованием энергосберегающих технологий;

 организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок;

обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения;

 организацию ливневых стоков;

 обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок;

обустройство площадок накопления твёрдых коммунальных отходов;

сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников.

Предоставление бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий осуществляется в порядке и на условиях определяемых Правительством Республики Мордовия.

**Глава 5. Мероприятие «Современный облик сельских территорий»**

Реализация мероприятий «Современный облик сельских территорий» будет способствовать созданию условий для комплексного развития сельских территорий и обеспечит достижение положительных результатов, определяющих ее социально-экономическую эффективность.

В целом использование комплексного подхода приведёт к повышению уровня комфортности проживания на сельских территориях будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности, созданию новых рабочих мест с учетом применения современных технологий в организации труда, повышению налогооблагаемой базы бюджетов муниципальных образований и обеспечению роста сельской экономики в целом.

В рамках мероприятия «Современный облик сельских территорий» планируется реализация инициативного проекта комплексного развития сельских территорий, включающий мероприятие, реализуемое на сельских территориях, предусматривающий:

создание, реконструкция (модернизация) и капитальный ремонт объектов социальной и культурной сферы,(в том числе дошкольных образований, общеобразовательных организаций, объектов в сфере культуры, спортивных сооружений),объектов социального назначения, центров культурного развития и развития традиционных промыслов и ремесел(строительство центров народно-художественных промыслов, ремесленной деятельности, сельского туризма, организация художественных промыслов, входящих в перечень организаций народных художественных промыслов, поддержка которых осуществляется за счёт средств федерального бюджета, утверждённый в соответствии со ст.4 федерального Закона от 06.01.1996 г.№7-ФЗ «О народных художественных промыслах»;

приобретение транспортных средств и оборудования (не бывшего в употреблении или эксплуатации) для обеспечения функционирования существующих или эксплуатации объектов,создаваемых в рамках проектов (автобусов, оборудования(компьютерная и периферийная техника)для предоставления дистанционных услуг(включая расширения государственных, образовательных, коммерческих услуг));

развитие питьевого и технического водоснабжения и водоотведения (строительство или реконструкция систем водоотведения и канализации, очистных сооружений, станций обезжелезивания воды, локальных водопроводов, водозаборных сооружений);

развитие жилищно-коммунальных объектов (строительство блочно-модульных котельных и перевод многоквартирных жилых домов на индивидуальное отопление);

развитие энергообеспечения, строительство и оборудование автономных и возобновляемых источников энергии с применением технологий энергосбережения;

развитие телекоммуникаций (приобретение и монтаж оборудования, строительство линий передачи данных, обеспечивающих возможность подключения к сети «Интернет»).

На территории Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия все населенные пункты относятся к сельским территориям.

Указанные субсидии предполагается предоставлять на условиях софинансирования расходов за счет средств федерального бюджета.

Предоставление бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий осуществляется в порядке и на условиях определяемых Правительством Республики Мордовия.

**Раздел 3. Характеристика мер государственного регулирования, прогноз сводных показателей государственных заданий по реализации подпрограммы, участие государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками**

**Глава 6. Характеристика мер муниципального регулирования, прогноз сводных показателей муниципальных заданий по реализации подпрограммы**

 Меры муниципального регулирования подпрограммой не предусмотрены.

 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) подпрограммой не предусмотрено.

**Глава 7. Участие муниципальных организаций, акционерных обществ с муниципальным участием**

 Участие муниципальных организаций, акционерных обществ с муниципальным участием подпрограммой не предусмотрено.

**Глава 8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы**

 Подпрограмма реализуется за счет средств республиканского, местного бюджетов и внебюджетных источников.

 Прогнозный объем финансирования подпрограммы в 2020 – 2025 годах составит 14006,0 тыс. рублей, из которых средства республиканского бюджета – 9504,6 тыс. рублей, местных бюджетов – 1043,3  тыс. рублей и внебюджетных источников – 3458,1 тыс. рублей.

 Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, приведен в разрезе мероприятий в [приложении](http://mobileonline.garant.ru/#/document/9081125/entry/10005) 5 к Муниципальной программе.

**Глава 10. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками**

 К рискам, которые могут оказать влияние на достижение запланированных целей, относятся:

 - институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования или недостаточно быстрым формированием институтов, предусмотренных подпрограммой;

 - операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы;

 - риск финансового обеспечения, который связан с финансированием подпрограммы в неполном объеме.

 Реализации подпрограммы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменением внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации подпрограммы:

- риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения;

 - риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов. Управление рисками реализации подпрограммы будет осуществляться путем координации деятельности всех исполнителей, участвующих в реализации подпрограммы.

Приложение 1

# к муниципальной программе

# Большеигнатовского сельского поселения

#  Большеигнатовского муниципального района

#  Республики Мордовия «Комплексное развитие сельских территорий»

# Переченьосновных мероприятий Муниципальной программы Большеигнатовского сельского поселения

# Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия

# «Комплексное развитие сельских территорий»

| №п/п | Наименованиемероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат | Последствия не реализациимероприятия | Связь с показателями Государственной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| началареализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» |
| 1.1. | Обустройство территории памятника в с. Большое Игнатово, Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия; | Администрация Большеигнатовского муниципальногорайона | 2020 год | 2020 год | реализация 1 общественно-значимого проекта по благоустройству территорий | снижение привлекательности проживания на сельских территориях | количество общественно- значимых проектов по благоустройству территорий 1 единица |
| 1.2. | Обустройство (в рамках текущего ремонта) спортивной площадки на центральной площади в с. Большое Игнатово, Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия; | АдминистрацияБольшеигнатовского муниципальногорайона | 2021 год | 2021 год | реализация 1 общественно-значимого проекта по благоустройству территорий | снижение привлекательности проживания на сельских территориях | количество общественно- значимых проектов по благоустройству территорий 1 единица |
| 1.3. | Обустройство (установка) ограждений прилегающих к общественным территориям (памятник, центральная площадь ЗАГС) в с. Большое Игнатово Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия; | Администрация Большеигнатовского муниципальногорайона | 2021 год | 2021 год | реализация 1 общественно-значимого проекта по благоустройству территорий | снижение привлекательности проживания на сельских территориях | количество общественно- значимых проектов по благоустройству территорий 1 единица |
| 1.4. | Обустройство зоны отдыха водоема в с. Большое Игнатово Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия; | Администрация Большеигнатовского муниципальногорайона | 2022 год | 2022год | реализация 1 общественно-значимого проекта по благоустройству территорий | снижение привлекательности проживания на сельских территориях | количество общественно- значимых проектов по благоустройству территорий 1 единица |
| 1.5. | Обустройство зоны отдыха на р. Сютовлей в д. Ташто Кшуманця Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия; | АдминистрацияБольшеигнатовского муниципальногорайона | 2022 год | 2022год | реализация 1 общественно-значимого проекта по благоустройству территорий | снижение привлекательности проживания на сельских территориях | количество общественно- значимых проектов по благоустройству территорий 1 единица |
| 1.6. | Обустройство зоны родника в с. Большое Игнатово Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия; | Администрация Большеигнатовского муниципальногорайона | 2023 год | 2023год | реализация 1 общественно-значимого проекта по благоустройству территорий | снижение привлекательности проживания на сельских территориях | количество общественно- значимых проектов по благоустройству территорий 1 единица |
| 1.7.. | Обустройство мест накопления (площадок) ТКО); | Администрация Большеигнатовского муниципальногорайона | 2024 год | 2024 год | реализация 1 общественно-значимого проекта по благоустройству территорий | снижение привлекательности проживания | количество общественно- значимых проектов по благоустройству территорий 1 единица |
| 1.8. | Обустройство пешеходных переходов с. Большое Игнатово, д. Т. Кшуманця Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия; | Администрация Большеигнатовского муниципальногорайона | 2025 год | 2025 год | реализация 1 общественно-значимого проекта по благоустройству территорий | снижение привлекательности проживания на сельских территориях | количество общественно- значимых проектов по благоустройству территорий 1 единица |

Приложение 2

к муниципальной программе

Большеигнатовского сельского поселения

Большеигнатовского муниципального района

 Республики Мордовия

«Комплексное развитие сельских территорий»

# Сведенияо показателях (индикаторах) реализации муниципальной программы Большеигнатовского сельского поселения

#  Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия

# «Комплексное развитие сельских территорий»

| №п/п | Показатель (индикатор) Государственной программы | Единицы измерения | Значение показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год(2018 год) | текущий год(2019 год) | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» |
| 1.1. | Обустройство территории памятника в с. Большое Игнатово, Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия; | единиц | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Обустройство (в рамках текущего ремонта) спортивной площадки на центральной площади в с. Большое Игнатово, Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия; | единиц | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Обустройство (установка) ограждений прилегающих к общественным территориям (памятник, центральная площадь ЗАГС) в с. Большое Игнатово Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия | единиц | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Обустройство зоны отдыха водоема в с. Большое Игнатово Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия; | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Обустройство зоны отдыха на р. Сютовлей в д. Ташто Кшуманця Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия; | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Обустройство зоны родника в с. Большое Игнатово Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия; | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1.7. | Обустройство мест накопления (площадок) ТКО; | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1.8. | Обустройство пешеходных переходов с. Большое Игнатово, д. Ташто Кшуманця Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия; | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Приложение 3

к муниципальной программе

Большеигнатовского сельского поселения

Большеигнатовского муниципального района

 Республики Мордовия

«Комплексное развитие сельских территорий»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ресурсное обеспечение** |  |  |  |  |  |
| и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования на реализацию целей муниципальной программы Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия «Комплексное развитие сельских территорий» |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы Большеимгнатовского сельского поселения Большеигнатовского Республики Мордовия, подпрограммы муниципальной программы (в том числе основного мероприятия) | Источник финансирования | Оценка расходов по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| 2020 год - очередной | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия | Комплексное развитие сельских территорий | всего |  3 285,148  |  2 720,82  |  4 000,0  |  1 000,0  |  2 000,0  |  1 000,0  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |   |   |  -  |  -  |  -  |  -  |  **-**  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет |  2 000,000  |  1 904,58  |  2 800,0  |  700,0  |  1 400,0  |  700,0  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  936,055  |  27,20  |  40,0  |  10,0  |  20,0  |  10,0  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  349,093  |  789,04  |  1 160,0  |  290,0  |  580,0  |  290,0  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма  | Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях | всего |  3 285,148  |  2 720,82  |  4 000,0  |  1 000,0  |  2 000,0  |  1 000,0  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |   |   |  -  |  -  |  -  |  -  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет |  2 000,000  |  1 904,58  |  2 800,0  |  700,0  |  1 400,0  |  700,0  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  936,055  |  27,20  |  40,0  |  10,0  |  20,0  |  10,0  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  349,093  |  789,04  |  1 160,0  |  290,0  |  580,0  |  290,0  |  |  |  |  |  |
|   | **в том числе:** |   |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **-**  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Обустройство территории памятника в с. Большое Игнатово, Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия | всего |  3 285,148  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |   |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **-**  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет |  2 000,000  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  936,055  |  -  |   |  -  |  -  |  -  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  349,093  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Обустройство (в рамках текущего ремонта) спортивной площадки на центральной площади в с. Большое Игнатово, Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия | всего |  -  |  1 583,41  |  -  |  -  |  -  |  -  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  -  |   |  -  |  -  |  -  |  -  |  **-**  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет |  -  |  1 108,39  |  -  |  -  |  -  |  -  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  -  |  15,83  |  -  |  -  |  -  |  -  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  -  |  459,19  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **459,2**  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 | Обустройство (установка) ограждений ,прилегающих к общественным территориям (памятник, центральная площадь ЗАГС) в с. Большое Игнатово Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия | всего |  -  |  1 137,41  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **1 137,41**  |  |  |  |  |
| в том числе: |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **-**  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет |  -  |  796,19  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **796,19**  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  -  |  11,37  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **11,37**  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  -  |  329,85  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **329,85**  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4 | Обустройство зоны отдыха водоема в с. Большое Игнатово Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия | всего |  -  |  -  |  2 000,0  |  -  |  -  |  -  |  **2 000,0**  |  |  |  |  |
| в том числе: |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **-**  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет |  -  |  -  |  1 400,0  |  -  |  -  |  -  |  **1 400,0**  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  -  |  -  |  20,0  |  -  |  -  |  -  |  **20,0**  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  -  |  -  |  580,0  |  -  |  -  |  -  |  **580,0**  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.5 | Обустройство зоны отдыха на р. Сютовлей в д. Ташто Кшуманця Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия | всего |  -  |  -  |  2 000,0  |  -  |  -  |  -  |  **2 000,0**  |  |  |  |  |
| в том числе: |  -  |  **-**  |   |  -  |  -  |  -  |  **-**  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет |  -  |  **-**  |  1 400,0  |  -  |  -  |  -  |  **1 400,0**  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  -  |  **-**  |  20,0  |  -  |  -  |  -  |  **20,0**  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  -  |  **-**  |  580,0  |  -  |  -  |  -  |  **580,0**  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.6. | Обустройство зоны родника в с. Большое Игнатово Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия | всего |  -  |  -  |  -  |  1 000,0  |  -  |  -  |  **1 000,0**  |  |  |  |  |
| в том числе: |  -  |  **-**  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **-**  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет |  -  |  **-**  |  -  |  700,0  |  -  |  -  |  **700,0**  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  -  |  **-**  |  -  |  10,0  |  -  |  -  |  **10,0**  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  -  |  **-**  |  -  |  290,0  |  -  |  -  |  **290,0**  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.7. | Обустройство мест накопления (площадок) ТКО) | всего |  -  |  -  |  -  |  -  |  2 000,0  |  -  |  **2 000,0**  |  |  |  |  |
| в том числе: |  -  |  **-**  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **-**  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет |  -  |  **-**  |  -  |  -  |  1 400,0  |  -  |  **1 400,0**  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  -  |  **-**  |  -  |  -  |  20,0  |  -  |  **20,0**  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  -  |  **-**  |  -  |  -  |  580,0  |  -  |  **580,0**  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.8. | Обустройство пешеходных переходов с. Большое Игнатово, д. Т. Кшуманця Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия | всего |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  1 000,0  |  **1 000,0**  |  |  |  |  |
| в том числе: |  -  |  **-**  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **-**  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет |  -  |  **-**  |  -  |  -  |  -  |  700,0  |  **700,0**  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  -  |  **-**  |  -  |  -  |  -  |  10,00  |  **10,0**  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  -  |  **-**  |  -  |  -  |  -  |  290,0  |  **290,0**  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  42 017,9  |  |  |  |  |