Приложение  1

к муниципальной программе Большеигнатовского

муниципального района Республики Мордовия

«Развитие транспортной системы

и дорожного хозяйства на 2016-2030 годы»

Перечень
мероприятий муниципальной программы Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2016-2030 годы»

| Сельское поселение | Наименование объекта |  |  | Вид работ | Стоимость работ, тыс. руб. | Объем финансирования на 2016 год, тыс. руб. |  |  | Наличие ПСД | Наличие положительного заключения гос. экспертизы (№, дата) | Срок ввода |  | Ввод мощности,км, кв.м, п.м |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | дорожный фонд | прочие источники | Всего (гр.5+гр.6) |  |  | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Протасовское | Автодорога до кладбища в с. Протасово |  |  | строительство | 4784,336 | 47,843 | 4736,493 | 4784,336 | да |  | 2016 | - | 0,96 км. | - | - |
| Старочамзинское | Автодорога до кладбища в с. Старое Чамзино |  |  | строительство | 3229,465 | 32,294 | 3197,171 | 3229,465 | да |  | 2016 |  | 1,0 км. |  |  |
| Большеигнатовское | Автодорога по ул. Советская в с.Большое Игнатово |  |  | Капитальный ремонт | 1500 | 1500 | - | 1500 | нет |  | 2016 |  | 0,3 км. |  |  |
| Большеигнатовский муниципальный район |  |  |  | Содержание | 3000 | 3000 | - | 3000 |  |  | 2016 |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 4580,14 | 7933,66 | 12513,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Поселение | Наименование объекта |  |  | Вид работ | Стоимость работ, тыс. руб. | Объем финансирования на 2017 год, тыс. руб. |  |  | Наличие ПСД | Наличие положительного заключения гос. экспертизы (№, дата) | Срок ввода |  | Ввод мощности, км, кв.м, п.м |  | Примечание |
|  |  |  |  |  |  | дорожный фонд | прочие источники | Всего (гр.5+гр.6) |  |  | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Большеигнатовское | Автодорога по ул. Первомайская в д. Ташто Кшуманця |  |  | строительство | 3500 | 35 | 3465 | 3500 | да |  | 2017 |  | 0,7 км. |  |  |
|  | Автодорога по ул. Молодежная в с. Большое Игнатово |  |  | ремонт | 1500 | 1500 |  | 1500 | нет |  | 2017 |  | 1,32 км. |  |  |
|  | Автодорога по ул. Ст.Эрзи в с. Большое Игнатово |  |  | строительство | 490 | 490 | - | 490 | нет |  | 2017 |  | 0,35 км. |  |  |
|  | Автодорога по ул. Полевая в с. Большое Игнатово |  |  | строительство | 1545 | 1545 | - | 1545 | нет |  | 2017 |  | 0,17 км. |  |  |
|  | Автодорога по ул. Луговая-1,2 в с. Большое Игнатово |  |  | строительство | 998 | 998 | - | 998 | нет |  | 2017 |  | 1,24 км. |  |  |
|  | Автодорога по ул. Юношева в с. Большое Игнатово |  |  | строительство | 4095 | 4095 | - | 4095 | нет |  | 2017 |  | 0,99 км |  |  |
| Новокачаевское | Автодорога по ул. Садовая до кладбища в с. Новое Качаево |  |  | строительство | 5800 | 58 | 5742 | 5800 | да |  | 2017 |  | 1,8 км. |  |  |
| Старочамзинское | Автодорога по ул. Молодежная в с.Старое Чамзино |  |  | ремонт | 274,1 | 274,1 | - | 274,1 | нет |  | 2017 |  | 1,0 км. |  |  |
| Большеигнатовский муниципальный район |  |  |  | Содержание | 3000 | 3000 | - | 3000 |  |  | 2017 |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 11995,1 | 9207 | 21202,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Поселение |  | Наименование объекта |  | Вид работ | Стоимость работ, тыс.руб. | Объем финансирования на 2018 год, тыс.руб. |  |  | Наличие ПСД | Наличие положительного заключения гос. экспертизы (№, дата) | Срок ввода |  | Ввод мощности, км, кв.м, п.м |  | Примечание |
|  |  |  |  |  |  | дорожный фонд | прочие источники | Всего (гр.5+гр.6) |  |  | план | факт | план | факт |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Большеигнатовское |  | Кредиторская задолженность за 2017 год (за капитальный ремонт автодороги по ул. Молодежная в с. Большое Игнатово |  | Капитальный ремонт | 3000,00 | 150,0 | 2850,0 | 3000,00 | да |  | 2018 |  | 1,190 км. |  |  |
|  |  | Кредиторская задолженность за 2017 год (за строительство автодороги по ул. Юношева и участков автодорог по ул. Заречная в с. Большое Игнатово |  | строительство | 5796,8 | 3796,8 | 2000,0 | 5796,8 | да |  | 2018 |  | 0,893 км. |  |  |
|  |  | Изготовление технического плана по ул. Юношева с Большое Игнатово |  | изготовление | 7,0 | 7,0 |  | 7,0 |  |  | 2018 |  |  |  |  |
|  |  | Изготовление ПСД на капитальный ремонт участка автодороги по ул. Школьная |  | изготовление | 97,9 | 97,9 |  | 97,9 |  |  | 2018 |  |  |  |  |
|  |  | Изготовление документации ул. Лесная |  | изготовление | 211,8 | 211,8 |  | 211,8 |  |  | 2018 |  |  |  |  |
| Протасовское |  | Ремонт трубы на автодороге в д. Новая Александровка |  | изготовление | 933,2 | 933,2 |  | 933,2 |  |  | 2018 |  |  |  |  |
| Большеигнатовский муниципальный район |  |  |  | Содержание | 377,8 | 377,8 |  | 377,8 |  |  | 2018 |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 5574,5 | 4850,0 | 10424,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельское поселение |  | Наименование объекта |  | Вид работ | Стоимость работ, тыс.руб. | Объем финансирования на 2019 год, тыс.руб. |  |  | Наличие ПСД | Наличие положительного заключения гос. экспертизы (№, дата) | Срок ввода |  | Ввод мощности, км, кв.м, п.м |  | Примечание |
|  |  |  |  |  |  | дорожный фонд | прочие источники | Всего (гр.5+гр.6) |  |  | план | факт | план | факт |  |
| Большеигнатовское |  | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная в с. Большое Игнатово (1этап) |  | Капитальный ремонт | 4201,9 | 4201,9 | 3000,0 | 4201,9 | да | да | 2019 |  | 0,722 км. |  |  |
| Большеигнатовский муниципальный район |  |  |  | Содержание | 1370,9 | 1370,9 |  | 1370,9 |  |  | 2019 |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 5572,8 | 3000,0 | 8572,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельское поселение |  | Наименование объекта |  | Вид работ | Стоимость работ, тыс.руб. | Объем финансирования на 2020 год, тыс.руб. |  |  | Наличие ПСД | Наличие положительного заключения гос. экспертизы (№, дата) | Срок ввода |  | Ввод мощности, км, кв.м, п.м |  | Примечание |
|  |  |  |  |  |  | дорожный фонд | прочие источники | Всего (гр.5+гр.6) |  |  | план | факт | план | факт |  |
| Большеигнатовское |  | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная в с. Большое Игнатово (2 этап) |  | Капитальный ремонт | 2644,073 | 132,203 | 2511,87 | 2644,073 | да |  | 2020 |  | 0,421 км. |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт премыкания автомобильной дороги от ул. Гражданская ул. Щорса с. Большое Игнатово Большеигнатовского муниципального района |  | Капитальный ремонт | 635,72 | 635,72 |  | 635,72 | да |  | 2020 |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Асмановав с. Большое Игнатово Большеигнатовского муниципального района |  | Капитальный ремонт | 1829,45 | 1829,45 |  | 1829,45 | да |  | 2020 |  | 0,350 км |  |  |
|  |  | Ямочный ремонт по улицам Пушкина, Горького, Советская, Большое Игнатово |  | Ямочный ремонт | 433,7 | 433,7 |  | 433,7 | да |  | 2020 |  |  |  |  |
|  |  | Разработка ПСД на капитальный ремонт участка автодороги по ул.Лесная и автодороги по ул. Набережная в с. Большое Игнатово |  |  | 299,0 | 299,0 |  | 299,0 | да |  | 2020 |  |  |  |  |
|  |  | Ямочный ремонт ул. Разиова, ул. Лесная премыкания ул. ул. Щорса по ул.Советской в с. Большое Игнатово Большеигнатовского муниципального района |  | Ямочный ремонт | 524,3 | 524,3 |  | 524,3 | да |  | 2020 |  |  |  |  |
|  |  | Ямочный ремонт по улицам Октябрьская, ул.Луговая и ул.ГражданскаяБольшое Игнатово |  | Ямочный ремонт | 502,948 | 502,948 |  | 502,948 | да |  | 2020 |  |  |  |  |
|  |  | Разработка ПСД на капитальный ремонт автомобильной дорог по ул. Асманова в с.Большое Игнатово |  |  | 164,0 | 164,0 |  | 164,0 |  |  | 2020 |  |  |  |  |
|  |  | Разработка ПСД ремонт атомобильнй дороги с.Большое Игнатово –с.Атяшево-с.Старое-Чамзино по ул. Восточная |  |  | 169,7 | 169,7 |  | 169,7 |  |  | 2020 |  |  |  |  |
|  |  | Разработка ПСД капитального ремонта примыкания ул.Гражданская к ул.Шорса |  |  | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 |  |  | 2020 |  |  |  |  |
| Большеигнатовский муниципальный район |  |  |  | Содержание | 3059,75 | 3059,75 |  | 3059,75 |  |  | 2020 |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  | 10272,641 | 7760,771 | 2511,87 | 10272,641 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельское поселение |  | Наименование объекта |  | Вид работ | Стоимость работ, тыс.руб. | Объем финансирования на 2021 год, тыс.руб. |  |  | Наличие ПСД | Наличие положительного заключения гос. экспертизы (№, дата) | Срок ввода |  | Ввод мощности, км, кв.м, п.м |  | Примечание |
|  |  |  |  |  |  | дорожный фонд | прочие источники | Всего (гр.5+гр.6) |  |  | план | факт | план | факт |  |
| Большеигнатовское |  | Капитальный ремонт участка автодороги по ул. Лесная в с. Большое Игнатово, Капитальный ремонт участка автодороги ул. Набережная в с.Большое Игнатово |  | Капитальный ремонт | 9466,19 | 473,31 | 8992,88 | 9466,19 | да |  | 2021 |  | 0,93 км. |  |  |
|  |  | Разработка ПСД на капитальный ремонт трубопереездов по д.Ташто Кшуманця |  |  | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 |  |  | 2021 |  |  |  |  |
|  |  | Разроаботка ПСД на ремонт участка автодороги по ул.Щорса в с.Большое Игнатово |  |  | 20,0 | 20,0 |  | 20,0 |  |  | 2021 |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт автодороги с.Большое Игнатово –с.Атяшево-с.Старое-Чамзино по ул. Восточная |  | Ремонт | 3295,46 | 164,77 | 3130,69 | 3295,46 | да |  | 2021 |  | 0,600 |  |  |
|  |  | Прохождение государственной экспертизы участка автодороги по ул.Щорса в с.Большое Игнатово |  |  | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 |  |  | 2021 |  |  |  |  |
|  |  | Разроаботка ПСД на ремонт участка автодороги по ул. Пушкина и участка автодороги по ул. М.Горького в с. Большое Игнатово |  |  | 91,65 | 91,65 |  | 91,65 |  |  | 2021 |  |  |  |  |
|  |  | Разроаботка ПСД на ремонт участка автодороги по ул. Пушкина и участка автодороги по ул. М.Горького в с. Большое Игнатово |  |  | 118,94 | 118,94 |  | 118,94 |  |  | 2021 |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт участка автодороги по ул.Щорса в с. Большое Игнатово |  | Ремонт | 819,73 | 40,99 | 778,74 | 819,73 |  |  | 2021 |  | 0,150 |  |  |
|  |  | Ремонт водопропускных сооружений автодороги по ул. Садовая в д. Ташто Кшуманця |  | Ремонт | 966,24 | 966,24 |  | 966,24 |  |  | 2021 |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт водопропускной трубы по ул. Куманева с переходом на ул. Садовая в с. Андреевка |  | Ремонт | 1003,87 | 1003,87 |  | 1003,87 |  |  | 2021 |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт автодороги в с. Новое Чамзино |  | Ремонт | 105,13 | 105,13 |  | 105,13 |  |  | 2021 |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт автодороги подъезд до администрации Вармазейского сельского поселения |  | Ремонт | 211,98 | 211,98 |  | 211,98 |  |  | 2021 |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт автодороги по ул. Луговая-2 |  | Ремонт | 1552,67 | 968,86 | 583,82 | 1552,67 |  |  | 2021 |  | 0,3 |  |  |
|  |  | Ремонт участка автодороги по ул. Советская, подъезд к ярмарке выходного дня |  | Ремонт | 472,85 | 472,85 |  | 472,85 |  |  | 2021 |  |  |  |  |
|  |  | Кредиторская задолженность по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Асмановав с. Большое Игнатово Большеигнатовского муниципального района» |  |  | 1820,3 | 1820,3 |  | 1820,3 |  |  | 2020 | 2020 |  |  |  |
|  |  | Прохождение государственной экспертизы, ПСД на ремонт участка автодороги по ул.Луговая-2 в с. Большое Игнатово |  |  | 210,0 | 210,0 |  | 210,0 |  |  | 2021 |  |  |  |  |
|  |  | Разработка ПСД на капитальный ремонт автодороги по ул.Советской в с.Большое Игнатово |  |  | 200,0 | 200,0 |  | 200,0 |  |  | 2021 |  |  |  |  |
|  |  | Прохождение государственной экспертизы участка автодороги по ул. Советской в с. Большое Игнатово |  |  | 36,39 | 36,39 |  | 36,39 |  |  | 2021 |  |  |  |  |
| Большеигнатовский муниципальный район |  |  |  | Содержание | 1646,2 | 1646,2 |  | 1646,2 |  |  | 2021 |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  | 22097,6 | 8612,02 | 13486,13 | 22097,6 |  |  |  |  | 1,68 |  |  |
| Сельское поселение |  | Наименование объекта |  | Вид работ | Стоимость работ, тыс.руб. | Объем финансирования на 2022 год, тыс.руб. |  |  | Наличие ПСД | Наличие положительного заключения гос. экспертизы (№, дата) | Срок ввода |  | Ввод мощности, км, кв.м, п.м |  | Примечание |
|  |  |  |  |  |  | дорожный фонд | прочие источники | Всего (гр.5+гр.6) |  |  | план | факт | план | факт |  |
| Большеигнатовское |  | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Советской в с.Большое Игнатово |  | Капитальный ремонт | 12795,51 | 2367,5 | 10432,01 | 12795,51 |  |  | 2022 |  | 0,711 км |  |  |
|  |  | Ремонт участка автодороги по ул. Пушкина и участка автодороги по ул. М.Горького в с. Большое Игнатово |  | Ремонт | 3387,96 | 635,1 | 2752,8 | 3387,96 |  |  | 2022 |  | 0,693 |  |  |
|  |  | Ремонт участка автодороги «д.Ташто-Кшуманця-д.Новое Чамзино» в Большеигнатовском муниципальном районе |  | Ремонт | 9481,4 | 2011,0 | 7470,4 | 9481,4 |  |  | 2022 |  | 1,9 |  |  |
|  |  | Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам на территории Большеигнатовского муниципального района |  |  | 2692,91 | 188,5 | 2504,41 | 2692,91 |  |  | 2022 |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт участка автодороги по ул.Гражданской в с. Большое Игнатово |  | Ремонт | 7251,76 | 1271,26 | 5980,5 | 7251,76 |  |  | 2022 |  | 0,255 |  |  |
|  |  | Разработка ПСД на ремонт участка автодороги по ул.Гражданской в с. Большое Игнатово |  |  | 19,8 | 19,8 |  | 19,8 |  |  | 2022 |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома №35 по ул. Школьная в с. Большое Игнатово |  | Ремонт | 793,39 | 7,93 | 785,46 | 793,39 |  |  | 2022 |  | 0,076 |  |  |
|  |  | Разработка ПСД на ремонт проезда к административным зданиям по ул. Советская в с. Большое Игнатово |  |  | 150,00 | 150,00 |  | 150,00 |  |  | 2022 |  |  |  |  |
|  |  | Разработка ПСД на ремонт участка автомобильной дороги по ул.Гагарина в д. Новая Александровка |  |  | 40,00 | 40,00 |  | 40,00 |  |  | 2022 |  |  |  |  |
|  |  | Разработка ПСД на ремонт участка автомобильной дороги по ул.Садовая в с. Чукалы |  |  | 40,00 | 40,00 |  | 40,00 |  |  | 2022 |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома №21А по ул. Школьная в с. Большое Игнатово |  | Ремонт | 873,95 | 8,73 | 865,22 | 873,95 |  |  | 2022 |  | 0,120 |  |  |
|  |  | Разработка ПСД на ремонт участка автомобильной дороги по ул.Разинова в с. Большое Игнатово |  |  | 40,00 | 40,00 |  | 40,00 |  |  | 2022 |  |  |  |  |
|  |  | Прохождение экспертизы участка автодороги по ул.Восточная в с. Старое Чамзино |  |  | 26,00 | 26,00 |  | 26,00 |  |  | 2022 |  |  |  |  |
|  |  | Прохождение экспертизы участка автодороги по ул.Разинова в с. Большое Игнатово |  |  | 18,00 | 18,00 |  | 18,00 |  |  | 2022 |  |  |  |  |
|  |  | Прохождение экспертизы участка автодороги по ул.Гагарина в д. Новая Александровка |  |  | 25,00 | 25,00 |  | 25,00 |  |  | 2022 |  |  |  |  |
|  |  | Прохождение экспертизы участка автодороги по ул.Садовая в с. Чукалы |  |  | 25,00 | 25,00 |  | 25,00 |  |  | 2022 |  |  |  |  |
|  |  | Прохождение государственной экспертизы участка автодороги по ул.Гражданской в с. Большое Игнатово |  |  | 15,00 | 15,00 |  | 15,00 |  |  | 2022 |  |  |  |  |
|  |  | Разработка ПСД на ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома №33 по ул. Школьная в с. Большое Игнатово |  |  | 20,00 | 20,00 |  | 20,00 |  |  | 2022 |  |  |  |  |
|  |  | Разработка ПСД на ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома №21А по ул. Школьная в с. Большое Игнатово |  |  | 20,00 | 20,00 |  | 20,00 |  |  | 2022 |  |  |  |  |
|  |  | Прохождение государственной экспертизы проезда к дворовой территории многоквартирного дома №33 по ул. Школьная в с. Большое Игнатово |  |  | 15,00 | 15,00 |  | 15,00 |  |  | 2022 |  |  |  |  |
|  |  | Прохождение государственной экспертизы проезда к дворовой территории многоквартирного дома №21А по ул. Школьная в с. Большое Игнатово |  |  | 15,00 | 15,00 |  | 15,00 |  |  | 2022 |  |  |  |  |
|  |  | Прохождение государственной экспертизы участка автодороги «д.Ташто-Кшуманця-д.Новое Чамзино» в Большеигнатовском муниципальном районе |  |  | 15,00 | 15,00 |  | 15,00 |  |  | 2022 |  |  |  |  |
|  |  | Прохождение государственной экспертизы проезда к административным зданиям по ул. Советская в с. Большое Игнатово |  |  | 10,00 | 10,00 |  | 10,00 |  |  | 2022 |  |  |  |  |
|  |  | Прохождение государственной экспертизы участка автодороги по ул.Лесная, подъезд к отделению ГБУЗ «РМ Ичалковская црб» в с. Большое Игнатово |  |  | 10,00 | 10,00 |  | 10,00 |  |  | 2022 |  |  |  |  |
|  |  | Разработка ПСД на ремонт участка автодороги «д.Ташто-Кшуманця-д.Новое Чамзино» в Большеигнатовском муниципальном районе |  |  | 115,46 | 115,46 |  | 115,46 |  |  | 2022 |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт участка автодороги по ул.Лесная, подъезд к отделению ГБУЗ «РМ Ичалковская ЦРБ» в с. Большое Игнатово |  | Ремонт | 1932,54 | 1932,54 |  | 1932,54 | да | да | 2022 |  | 0,34 |  |  |
|  |  | Ремонт проезда к административным зданиям по ул. Советская в с. Большое Игнатово |  | Ремонт | 2243,4 | 428,7 | 1814,7 | 2243,4 |  |  | 2022 |  | 0,418 |  |  |
| Большеигнатовский муниципальный район |  |  |  | Содержание | 2141,7 | 2141,7 | - | 2141,7 |  |  | 2022 |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  | 44213,78 | 11612,22 | 32597,92 | 44213,78 |  |  |  |  | 4,173 |  |  |
| Сельское поселение |  | Наименование объекта |  | Вид работ | Стоимость работ, тыс.руб | Объем финансирования на 2023 год, тыс.руб. |  |  | Наличие ПСД | Наличие положительного заключения гос. экспертизы(№, дата | Срок ввода |  | Ввод мощности, км, кв.м, п.м |  | Примечание |
|  |  |  |  |  |  | дорожный фонд | прочиеисточники | Всего (гр.5+гр.6) |  |  | план | факт | план | факт |  |
| Большеигнатовское |  | Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам на территории Большеигнатовского муниципального района |  |  | 3170,7 | 191,5 | 2979,2 | 3170,7 |  |  | 2023 |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт автомобильной дороги по ул.Разинова в с. Большое Игнатово |  | Ремонт | 5161,72 | 51,62 | 5110,1 | 5161,72 | да |  | 2023 |  | 0,483 |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул.Советская, подъезд к административным зданиям в с.Большое Игнатово |  | Кап. ремонт | 6685,61 | 131,21 | 6554,4 | 6685,61 | да |  | 2023 |  | 0,266 |  |  |
|  |  | Ремонт автомобильной дороги по ул.Садовая в с. Чукалы |  | Ремонт | 5619,37 | 56,19 | 5563,18 | 5619,37 | да |  | 2023 |  | 0,357 |  |  |
|  |  | Разработка ПСД на строительство автомобильной дороги по ул.Пролетарская в с. Большое Игнатово |  |  | 700,00 | 700,00 |  | 700,00 |  |  | 2023 |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт автомобильной дороги по ул.Восточная в с. Старое Чамзино |  | Ремонт | 3708,76 | 370,88 | 3337,88 | 3708,76 | да |  | 2023 |  | 0,336 |  |  |
|  |  | Разработка ПСД на ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома №33 по ул. Школьная в с. Большое Игнатово |  |  | 35,00 | 35,00 |  | 35,00 |  |  | 2023 |  |  |  |  |
|  |  | Разработка ПСД на ремонт проезда к дворовой территории многоквартирных домов №41 и 43 по ул. Советская в с. Большое Игнатово |  |  | 35,00 | 35,00 |  | 35,00 |  |  | 2023 |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт автомобильной дороги по ул.Гагарина в д. Новая Александровка |  | Ремонт | 5328,63 | 53,29 | 5275,34 | 5328,63 | да |  | 2023 |  | 0,52 |  |  |
|  |  | Прохождение государственной экспертизы проезда к дворовой территории многоквартирного дома №33 по ул. Школьная в с. Большое Игнатово |  |  | 28,00 | 28,00 |  | 28,00 |  |  | 2023 |  |  |  |  |
|  |  | Прохождение государственной экспертизы проезда к дворовым территориям многоквартирных домов №41 и 43 по ул. Советская в с. Большое Игнатово |  |  | 25,00 | 25,00 |  | 25,00 |  |  | 2023 |  |  |  |  |
|  |  | Разработка ПСД на ремонт участка автомобильной дороги по ул.Рабочая в д. Ташто Кшуманця |  |  | 19,9 | 19,9 |  | 19,9 |  |  | 2023 |  |  |  |  |
| Большеигнатовский муниципальный район |  |  |  | Содержание | 2034,97 | 2034,97 | - | 2034,97 |  |  | 2023 |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  | 32552,66 | 3732,56 | 28820,1 | 32552,66 |  |  |  |  | 1,962 |  |  |
| Сельское поселение |  | Наименование объекта |  | Вид работ | Стоимость работ, тыс.руб | Объем финансирования на 2024 год, тыс.руб. |  |  | Наличие ПСД | Наличие положительного заключения гос. экспертизы(№, дата | Срок ввода |  | Ввод мощности, км, кв.м, п.м |  | Примечание |
|  |  |  |  |  |  | дорожный фонд | прочиеисточники | Всего (гр.5+гр.6) |  |  | план | факт | план | факт |  |
| Большеигнатовское |  | 1. Основное мероприятие «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2016-2027 годы» |  |  | 7682,191 | 7682,191 |  | 7682,191 |  |  |  |  | 0,2 |  |  |
|  |  | Разработка ПСД на кап ремонт автомобильной дороги по ул. Коммунистическая в с. Андреевка |  |  | 56,64 | 56,64 |  | 56,64 |  |  | 2024 |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома №33 по ул. Школьная в с. Большое Игнатово |  | Ремонт | 1434,20 | 1434,20 |  | 1434,20 | да |  | 2024 |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт проезда к дворовым территориям многоквартирных домов №41 и 43 по ул. Советская в с. Большое Игнатово |  | Ремонт | 1349,940 | 1349,940 |  | 1349,940 | да |  | 2024 |  |  |  |  |
|  |  | Прохождение государственной экспертизы автодороги по ул.Пролетарская в с. Большое Игнатово |  |  | 341,262 | 341,262 |  | 341,262 |  |  | 2024 |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Рабочая в д. Ташто Кшуманця |  | ремонт | 1776,472 | 1776,472 |  | 1776,472 | да |  | 2024 |  | 0,2 |  |  |
|  |  | Прохождение государственной экспертизы автомобильной дороги по ул. Первомайская в д. Ташто Кшуманця |  |  | 326,744 | 326,744 |  | 326,744 |  |  | 2024 |  |  |  |  |
|  |  | Разработка ПСД на строительство автомобильной дороги по ул.Первомайская в д. Ташто Кшуманця |  |  | 891,00 | 891,00 |  | 891,00 |  |  | 2024 |  |  |  |  |
|  |  | Прохождение государственной экспертизы автомобильной дороги по ул. Коммунистическая в с. Андреевка |  |  | 61,480 | 61,480 |  | 61,480 |  |  | 2024 |  |  |  |  |
|  |  | Разработка ПСД на кап ремонт автомобильной дороги до кладбища с. Старое Чамзино |  |  | 29,788 | 29,788 |  | 29,788 |  |  | 2024 |  |  |  |  |
|  |  | Разработка технического плана на автодорогу подъезд к кроличьей ферме в с. Горки Киржеманского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района |  |  | 20,349 | 20,349 |  | 20,349 |  |  | 2024 |  |  |  |  |
|  |  | Разработка технического плана на автодорогу по ул Юношева и Заречная в с. Большое Игнатово |  |  | 10,000 | 10,000 |  | 10,000 |  |  | 2024 |  |  |  |  |
|  |  | Разработка ПСД на ремонт водопропускной трубы по ул. Куманева в с. Андреевка |  |  | 8,144 | 8,144 |  | 8,144 |  |  | 2024 |  |  |  |  |
|  |  | Прохождение государственной экспертизы автомобильной дороги до кладбища с. Старое Чамзино |  |  | 35,00 | 35,00 |  | 35,00 |  |  | 2024 |  |  |  |  |
|  |  | Содержание автодорог |  | Содержание | 1341,172 | 1341,172 |  | 1341,172 |  |  | 2024 |  |  |  |  |
|  |  | 2. Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам на территории Большеигнатовского муниципального района» |  |  | 3394,854 | 540,754 | 2854,1 | 3394,854 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам на территории Большеигнатовского муниципального района |  |  | 3394,854 | 540,754 | 2854,1 | 3394,854 |  |  | 2024 |  |  |  |  |
| Итого за 2024г. |  |  |  |  | 11077,045 | 8222,945 | 2854,1 | 11077,045 |  |  | 2024 |  | 0,2 |  |  |
| Сельское поселение |  | Наименование объекта |  | Вид работ | Стоимость работ, тыс.руб | Объем финансирования на 2025 год, тыс.руб. |  |  | Наличие ПСД | Наличие положительного заключения гос. экспертизы(№, дат | Срок ввода |  | Ввод мощности, км, кв.м, п.м |  | Примечание |
|  |  |  |  |  |  | дорожный фонд | прочиеисточн ики | Всего (гр.5+гр.6) |  |  | план | факт | план | факт |  |
| Большеигнатовское |  | 1. Основное мероприятие «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2016-2030 годы» |  |  | 19110,977 | 19110,977 |  | 19110,977 |  |  |  |  | 1,159 |  |  |
|  |  | Строительство автодороги по ул. Пролетарская в с. Большое Игнатово |  | Строительство | 6488,275 | 6488,275 |  | 6488,275 | да |  | 2025 |  | 0,291 |  |  |
|  |  | Монтаж дорожных неровностей по ул. Советская в с. Большое Игнатово |  |  | 64,000 | 64,000 |  | 64,000 |  |  | 2025 |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт автодороги по ул. Ленина в с. Большое Игнатово |  | Ремонт | 1727,000 | 1727,000 |  | 1727,000 | да |  | 2025 |  | 0,220 |  |  |
|  |  | Ремонт автомобильной дороги по ул. М. Горького в с. Большое Игнатово |  | Ремонт | 947,094 | 947,094 |  | 947,094 | да |  | 2025 |  | 0,075 |  |  |
|  |  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Первомайская в д. Ташто Кшуманця |  | Ремонт | 1067,352 | 1067,352 |  | 1067,352 | да |  | 2025 |  | 0,114 |  |  |
|  |  | Разработка ПСД на ремонт автомобильной дороги по ул. М. Горького в с. Большое Игнатово |  |  | 34,530 | 34,530 |  | 34,530 |  |  | 2025 |  |  |  |  |
|  |  | Разработка ПСД на ремонт автомобильной дороги по ул.. Первомайская в д. Ташто Кшуманця |  |  | 36,31 | 36,31 |  | 36,31 |  |  | 2025 |  |  |  |  |
|  |  | Прохождение негосударственной экспертизы автомобильной дороги по ул. М. Горького в с. Большое Игнатово |  |  | 15,00 | 15,00 |  | 15,00 |  |  | 2025 |  |  |  |  |
|  |  | Прохождение негосударственной экспертизы автомобильной дороги по ул. Первомайская в д. Ташто Кшуманця |  |  | 15,00 | 15,00 |  | 15,00 |  |  | 2025 |  |  |  |  |
|  |  | Разработка ПСД на ремонт участка автодороги по ул. Ленина в с. Большое Игнатово |  |  | 25,720 | 25,720 |  | 25,720 |  |  | 2025 |  |  |  |  |
|  |  | Прохождение негосударственной экспертизы участка автодороги по ул. Ленина в с. Большое Игнатово |  |  | 15,00 | 15,00 |  | 15,00 |  |  | 2025 |  |  |  |  |
|  |  | Разработка ПСД на строительство автодороги по ул. 50 лет Победы в с. Большое Игнатово |  |  | 519,268 | 519,268 |  | 519,268 |  |  | 2025 |  |  |  |  |
|  |  | Прохождение государственной экспертизы автодороги по ул. 50 лет Победы в с. Большое Игнатово |  |  | 202,459 | 202,459 |  | 202,459 |  |  | 2025 |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт автодороги до кладбища в с. Старое Чамзино |  | Капитальный ремонт | 6441,207 | 6441,207 |  | 6441,207 | да |  | 2025 |  | 0,459 |  |  |
|  |  | Разработка ПСД на капитальный ремонт автодороги по ул. Кооперативная в с. Старые Селищи Чукальскогосельского поселения Большеигнатовского муниципального района |  |  | 19,980 | 19,980 |  | 19,980 |  |  | 2025 |  |  |  |  |
|  |  | Прохождение негосударственной экспертизы автодороги по ул. Кооперативная в с. Старые Селищи Чукальского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района |  |  | 36,00 | 36,00 |  | 36,00 |  |  | 2025 |  |  |  |  |
|  |  | Разработка проекта организации дорожного движения Большеигнатовского сельского поселения |  |  | 149,900 | 149,900 |  | 149,900 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Содержание автодорог |  | Содержание | 1306,882 | 1306,882 |  | 1306,882 |  |  | 2025 |  |  |  |  |
|  |  | 2. Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам на территории Большеигнатовского муниципального района» |  |  | 4741,4 | 168,6 | 4572,8 | 4741,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам на территории Большеигнатовского муниципального района |  |  | 4741,4 | 168,6 | 4572,8 | 4741,4 |  |  | 2025 |  |  |  |  |
| Итого за 2025 г. |  |  |  |  | 23852,377 | 19279,577 | 4572,8 | 23852,377 |  |  |  |  | 1,159 |  |  |
| Сельское поселение |  | Наименование объекта | Вид работ |  | Стоимость работ, тыс.руб | Объем финансирования на 2026 год, тыс.руб. |  |  | Наличие ПСД | Наличие положительного заключения гос. экспертизы (№, дата) | Срок ввода |  | Ввод мощности, |  | Примечание |
|  |  |  |  |  |  | дорожный фонд | прочие источники | всего (гр.5+гр.6) |  |  | план | факт | план | факт |  |
| Большеигнатовское |  | 1. Основное мероприятие «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2016-2030 годы» |  |  | 35672,834 | 35672,834 |  | 35672,834 |  |  |  |  | 2,201 |  |  |
|  |  | Строительство автодороги по ул.50 лет Победы в с. Большое Игнатово | Строительство |  | 12723,234 | 12723,234 |  | 12723,234 | да |  | 2026 |  | 0,451 |  |  |
|  |  | Разработка ПСД на строительство участков автодорог по ул. Луговая-2, ул. Луговая-1, ул. Полевая в с. Большое Игнатово |  |  | 832,00 | 832,00 |  | 832,00 |  |  | 2026 |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт участка автодороги по ул. Кооперативная в с. Старые Селищи Чукальскогосельского поселения Большеигнатовского муниципального района | Капитальный ремонт |  | 20817,60 | 20817,60 |  | 20817,60 |  |  | 2026 |  | 1,750 |  |  |
|  |  | Содержание автодорог | Содержание |  | 1300,00 | 1300,00 |  | 1300,00 |  |  | 2026 |  |  |  |  |
|  |  | 2. Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам на территории Большеигнатовского муниципального района» |  |  | 4734,686 | 142,041 | 4592,645 | 4734,686 |  |  | 2026 |  |  |  |  |
|  |  | Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам на территории Большеигнатовского муниципального района |  |  | 4734,686 | 142,041 | 4592,645 | 4734,686 |  |  | 2026 |  |  |  |  |
| Итого за 2026 г. |  |  |  |  | 40407,52 | 35814,875 | 4592,645 | 40407,52 |  |  |  |  | 2,201 |  |  |
| Сельское поселение |  | Наименование объекта | Вид работ |  | Стоимость работ, тыс.руб | Объем финансирования на 2027 год, тыс.руб. |  |  | Наличие ПСД | Наличие положительного заключения гос. экспертизы (№, дата) | Срок ввода |  | Ввод мощности, |  | Примечание |
|  |  |  |  |  |  | дорожный фонд | прочие источники | всего (гр.5+гр.6) |  |  | план | факт | план | факт |  |
| Большеигнатовское |  | 1. Основное мероприятие «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2016-2030 годы» |  |  | 153750,00 | 153750,00 |  | 153750,00 |  |  |  |  | 4,724 |  |  |
|  |  | Разработка ПСД на строительство автодороги по ул. М. Нетяева в с. Большое Игнатово |  |  | 500,00 | 500,00 |  | 500,00 |  |  | 2027 |  |  |  |  |
|  |  | Разработка ПСД на капитальный ремонт участка автодороги по ул.Луговая в п. Калыша |  |  | 500,00 | 500,00 |  | 500,00 |  |  | 2027 |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт участка автодороги по ул.Луговая в п. Калыша | Капитальный ремонт |  | 10000,000 | 10000,000 |  | 10000,000 |  |  | 2027 |  | 0,600 |  |  |
|  |  | Разработка ПСД на капитальный ремонт участка автодороги по ул.Якушева в с. Большое Игнатово |  |  | 500,00 | 500,00 |  | 500,00 |  |  | 2027 |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт участка автодороги по ул.Якушева в с. Большое Игнатово | Капитальный ремонт |  | 5200,00 | 5200,00 |  | 5200,00 |  |  | 2027 |  | 0,284 |  |  |
|  |  | Строительство автодороги до сельского кладбища в с. Киржеманы | Строительство |  | 33000,00 | 33000,00 |  | 33000,00 |  |  | 2027 |  | 1,0 |  |  |
|  |  | Строительство автодороги по ул.Первомайская в д. Ташто Кшуманця | Строительство |  | 41200,00 | 41200,00 |  | 41200,00 |  |  | 2027 |  | 0,800 |  |  |
|  |  | Строительство участка автодороги по ул.М. Горького в с. Большое Игнатово | Строительство |  | 34600,00 | 34600,00 |  | 34600,00 |  |  | 2027 |  | 0,990 |  |  |
|  |  | Ремонт участка автодороги пер Северный в с. Большое Игнатово | Ремонт |  | 700,00 | 700,00 |  | 700,00 |  |  | 2027 |  | 0,084 |  |  |
|  |  | Строительство автодороги по ул.Михаила Нетяева в с. Большое Игнатово | Строительство |  | 13800,00 | 13800,00 |  | 13800,00 |  |  | 2027 |  | 0,406 |  |  |
|  |  | Строительство участка автодороги по ул, Луговая-2 в с. Большое Игнатово | Строительство |  | 9300,00 | 9300,00 |  | 9300,00 |  |  | 2027 |  | 0,310 |  |  |
|  |  | Ремонт участка автодороги по ул.Ленина, подъезд к ГБУЗ РМ «Ичалковская центральная районная больница им. А.В. Парамоновой» в с. Большое Игнатово | Ремонт |  | 2550,00 | 2550,00 |  | 2550,00 |  |  | 2027 |  | 0,250 |  |  |
|  |  | Содержание автодорог | Содержание |  | 1900,00 | 1900,00 |  | 1900,00 |  |  | 2027 |  |  |  |  |
|  |  | 2. Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам на территории Большеигнатовского муниципального района» |  |  | 5300,00 | 159,00 | 5141,00 | 5300,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам на территории Большеигнатовского муниципального района |  |  | 5300,00 | 159,00 | 5141,00 | 5300,00 |  |  | 2027 |  |  |  |  |
| Итого за 2027 г. |  |  |  |  | 159050,00 | 153909,00 | 5141,00 | 159050,00 |  |  | 2027 |  | 4,724 |  |  |
| Сельское поселение |  | Наименование объекта | Вид работ |  | Стоимость работ, тыс.руб | Объем финансирования на 2028год, тыс.руб. |  |  | Наличие ПСД | Наличие положительного заключения гос. экспертизы (№, дата) | Срок ввода |  | Ввод мощности, |  | Примечание |
|  |  |  |  |  |  | дорожный фонд | прочие источники | всего (гр.5+гр.6) |  |  | план | факт | план | факт |  |
| Большеигнатовское |  | 1. Основное мероприятие «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2016-2030 годы» |  |  | 24600,00 | 24600,00 |  | 24600,00 |  |  |  |  | 0,676 |  |  |
|  |  | Разработка ПСД на строительство автодороги по ул. Заречная в с. Большое Игнатово |  |  | 500,00 | 500,00 |  | 500,00 |  |  | 2028 |  |  |  |  |
|  |  | Строительство участка автодороги по ул. Луговая-1, в с. Большое Игнатово | Строительство |  | 8400,00 | 8400,00 |  | 8400,00 |  |  | 2028 |  | 0,280 |  |  |
|  |  | Строительство участка автодороги по ул.Заречная в с. Большое Игнатово | Строительство |  | 13800,00 | 13800,00 |  | 13800,00 |  |  | 2028 |  | 0,396 |  |  |
|  |  | Содержание автодорог | Содержание |  | 1900,00 | 1900,00 |  | 1900,00 |  |  | 2028 |  |  |  |  |
|  |  | 2. Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам на территории Большеигнатовского муниципального района» |  |  | 5400,00 | 162,00 | 5238,00 | 5400,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам на территории Большеигнатовского муниципального района |  |  | 5400,00 | 162,00 | 5238,00 | 5400,00 |  |  | 2028 |  |  |  |  |
| Итого за 2028 г. |  |  |  |  | 30000,00 | 24762,00 | 5238,00 | 30000,00 |  |  | 2028 |  | 0,676 |  |  |
| Сельское поселение |  | Наименование объекта | Вид работ |  | Стоимость работ, тыс.руб | Объем финансирования на 2029 год, тыс.руб. |  |  | Наличие ПСД | Наличие положительного заключения гос. экспертизы (№, дата) | Срок ввода |  | Ввод мощности, |  | Примечание |
|  |  |  |  |  |  | дорожный фонд | прочие источники | всего (гр.5+гр.6) |  |  | план | факт | план | факт |  |
| Большеигнатовское |  | 1. Основное мероприятие «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2016-2030 годы» |  |  | 37240,00 | 37240,00 |  | 37240,00 |  |  |  |  | 1,056 |  |  |
|  |  | Строительство участка автодороги по ул.Полевая, в с. Большое Игнатово | Строительство |  | 9840,00 | 9840,00 |  | 9840,00 |  |  | 2029 |  | 0,328 |  |  |
|  |  | Строительство автодороги до сельского кладбища в с. Атяшево | Строительство |  | 25400,00 | 25400,00 |  | 25400,00 |  |  | 2029 |  | 0,728 |  |  |
|  |  | Содержание автодорог | Содержание |  | 2000,00 | 2000,00 |  | 2000,00 |  |  | 2029 |  |  |  |  |
|  |  | 2. Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам на территории Большеигнатовского муниципального района» |  |  | 5500,00 | 165,00 | 5335,00 | 5500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам на территории Большеигнатовского муниципального района |  |  | 5500,00 | 165,00 | 5335,00 | 5500,00 |  |  | 2029 |  |  |  |  |
| Итого за 2029 г. |  |  |  |  | 42740,00 | 37405,00 | 5335,00 | 42740,00 |  |  | 2029 |  | 1,056 |  |  |
| Сельское поселение |  | Наименование объекта | Вид работ |  | Стоимость работ, тыс.руб | Объем финансирования на 2030 год, тыс.руб. |  |  | Наличие ПСД | Наличие положительного заключения гос. экспертизы (№, дата) | Срок ввода |  | Ввод мощности, |  | Примечание |
|  |  |  |  |  |  | дорожный фонд | прочие источники | всего (гр.5+гр.6) |  |  | план | факт | план | факт |  |
| Большеигнатовское |  | 1. Основное мероприятие «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2016-2030 годы» |  |  | 97260,00 | 97260,00 |  | 97260,00 |  |  |  |  | 2,61 |  |  |
|  |  | Строительство автодороги до сельского кладбища в с. Старые Селищи | Строительство |  | 30800,00 | 30800,00 |  | 30800,00 |  |  | 2030 |  | 0,880 |  |  |
|  |  | Строительство автодороги до сельского кладбища в с. Хухорево | Строительство |  | 14000,00 | 14000,00 |  | 14000,00 |  |  | 2030 |  | 0,400 |  |  |
|  |  | Строительство автодороги по ул. Лесная в с. Большое Игнатово | Строительство |  | 24300,00 | 24300,00 |  | 24300,00 |  |  | 2030 |  | 0,480 |  |  |
|  |  | Строительство автодороги по ул. Якушева в с. Большое Игнатово | Строительство |  | 7660,00 | 7660,00 |  | 7660,00 |  |  | 2030 |  | 0,250 |  |  |
|  |  | Строительство автодороги по ул. Садовая в д. Ташто Кшуманця | Строительство |  | 18500,00 | 18500,00 |  | 18500,00 |  |  | 2030 |  | 0,600 |  |  |
|  |  | Содержание автодорог | Содержание |  | 2000,00 | 2000,00 |  | 2000,00 |  |  | 2030 |  |  |  |  |
|  |  | 2. Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам на территории Большеигнатовского муниципального района» |  |  | 5600,00 | 168,00 | 5432,00 | 5600,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам на территории Большеигнатовского муниципального района |  |  | 5600,00 | 168,00 | 5432,00 | 5600,00 |  |  | 2030 |  |  |  |  |
| Итого за 2030 г. |  |  |  |  | 102860,00 | 97428,00 | 5432,00 | 102860,00 |  |  | 2030 |  | 2,61 |  |  |