Приложение  1
к муниципальной программе Большеигнатовского 
муниципального района Республики Мордовия
 «Развитие транспортной системы 
и дорожного хозяйства на 2016-2030 годы»

Перечень
мероприятий муниципальной программы Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2016-2030 годы»


	Сельское поселение
	Наименование объекта
	Вид работ
	Стоимость
работ, тыс. руб.
	Объем финансирования на 2016 год, тыс. руб.
	Наличие
ПСД
	Наличие положительного
заключения гос. экспертизы
(№, дата)
	Срок ввода
	Ввод мощности,км, кв.м, п.м
	Примечание

	
	
	
	
	дорожный фонд 
	прочие
источники
	Всего
(гр.5+гр.6)
	
	
	план
	факт
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Протасовское
	Автодорога до кладбища в с. Протасово 
	строительство
	4784,336
	47,843
	4736,493
	4784,336
	да
	
	2016
	-
	0,96 км.
	-
	-

	Старочамзинское
	Автодорога до кладбища в с. Старое Чамзино
	строительство
	3229,465
	32,294
	3197,171
	3229,465
	да
	
	2016
	
	1,0 км.
	
	

	Большеигнатовское
	Автодорога по ул. Советская в с.Большое Игнатово
	Капитальный ремонт
	1500

	1500

	-

	1500

	нет

	

	2016

	

	0,3 км.
	

	


	Большеигнатовский муниципальный район
	Содержание 
	3000
	3000
	-
	3000
	
	
	2016
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	
	4580,14
	7933,66
	12513,8
	
	
	
	
	
	
	

	Поселение
	Наименование
объекта
	Вид
работ
	Стоимость
работ, тыс. руб.
	Объем финансирования на 2017 год, тыс. руб.
	Наличие
ПСД
	Наличие положительного
заключения гос. экспертизы
(№, дата)
	Срок ввода
	Ввод мощности,
км, кв.м, п.м
	Примечание

	
	
	
	
	дорожный фонд 
	прочие
источники
	Всего
(гр.5+гр.6)
	
	
	план
	факт
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Большеигнатовское
	Автодорога по ул. Первомайская в д. Ташто Кшуманця
	строительство
	3500
	35
	3465
	3500
	да
	
	2017
	
	0,7 км.
	
	

	
	 Автодорога по  ул. Молодежная в с. Большое Игнатово
	ремонт
	1500
	1500
	
	1500
	нет
	
	2017
	
	1,32 км.
	
	

	
	 Автодорога по  ул. Ст.Эрзи в с. Большое Игнатово
	строительство
	490
	490
	-
	490
	нет
	
	2017
	
	0,35 км.
	
	

	
	 Автодорога по  ул. Полевая в с. Большое Игнатово
	строительство
	1545
	1545
	-
	1545
	нет
	
	2017
	
	0,17 км.
	
	

	
	 Автодорога по  ул. Луговая-1,2 в с. Большое Игнатово
	строительство
	998
	998
	-
	998
	нет
	
	2017
	
	1,24 км.
	
	

	
	 Автодорога по  ул. Юношева в с. Большое Игнатово
	строительство
	4095
	4095
	-
	4095
	нет
	
	2017
	
	0,99 км
	
	

	Новокачаевское
	Автодорога по ул. Садовая до кладбища в с. Новое Качаево
	строительство
	5800
	58
	5742
	5800
	да
	
	2017
	
	1,8 км.
	
	

	Старочамзинское
	Автодорога по ул. Молодежная в с.Старое Чамзино
	ремонт
	274,1
	274,1
	-
	274,1
	нет
	
	2017
	
	1,0 км.
	
	

	Большеигнатовский муниципальный район
	Содержание 
	3000
	3000
	-
	3000
	
	
	2017
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	
	11995,1
	9207
	21202,1
	
	
	
	
	
	
	

	Поселение

	Наименование
объекта

	Вид
работ
	Стоимость
работ, тыс.руб.
	Объем финансирования на 2018 год, тыс.руб.
	Наличие
ПСД
	Наличие положительного
заключения гос. экспертизы
(№, дата)	
	Срок ввода
	Ввод мощности,
км, кв.м, п.м
	Примечание

	
	
	
	
	дорожный фонд 
	прочие
источники
	Всего
(гр.5+гр.6)
	
	
	план
	факт
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Большеигнатовское
	Кредиторская задолженность за 2017 год (за капитальный ремонт автодороги по ул. Молодежная в с. Большое Игнатово
	Капитальный ремонт
	3000,00
	150,0
	2850,0
	3000,00
	да
	
	2018
	
	1,190 км.
	
	

	
	Кредиторская задолженность за 2017 год (за строительство автодороги по ул. Юношева и участков автодорог по ул. Заречная в с. Большое Игнатово
	строительство
	5796,8
	3796,8
	2000,0
	5796,8
	да
	
	2018
	
	0,893 км.
	
	

	
	Изготовление технического плана по ул. Юношева с Большое Игнатово
	изготовление
	7,0
	7,0
	
	7,0
	
	
	2018
	
	
	
	

	
	Изготовление ПСД на капитальный ремонт участка автодороги по ул. Школьная
	изготовление
	97,9
	97,9
	
	97,9
	
	
	2018
	
	
	
	

	
	Изготовление документации ул. Лесная
	изготовление
	211,8
	211,8
	
	211,8
	
	
	2018
	
	
	
	

	Протасовское
	Ремонт трубы на автодороге в д. Новая Александровка
	изготовление
	933,2
	933,2
	
	933,2
	
	
	2018
	
	
	
	

	Большеигнатовский муниципальный район
	Содержание
	377,8
	377,8
	
	377,8
	
	
	2018
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	
	5574,5
	4850,0
	10424,5
	
	
	
	
	
	
	

	Сельское
поселение
	Наименование
объекта
	Вид
работ
	Стоимость
работ, тыс.руб.
	Объем финансирования на 2019 год, тыс.руб.
	Наличие
ПСД
	Наличие положительного
заключения гос. экспертизы
(№, дата)
	Срок ввода
	Ввод мощности,
км, кв.м, п.м
	Примечание

	
	
	
	
	дорожный фонд 
	прочие
источники
	Всего
(гр.5+гр.6)
	
	
	план
	факт
	план
	факт
	

	Большеигнатовское
	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная в с. Большое Игнатово (1этап)
	Капитальный ремонт	
	4201,9
	4201,9
	3000,0
	4201,9
	да
	да
	2019
	
	0,722 км.
	
	

	Большеигнатовский муниципальный район
	Содержание 
	1370,9
	1370,9
	
	1370,9
	
	
	2019
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	
	5572,8
	3000,0
	8572,8
	
	
	
	
	
	
	

	Сельское
поселение
	Наименование
объекта
	Вид
работ
	Стоимость
работ, тыс.руб.
	Объем финансирования на 2020 год, тыс.руб.
	Наличие
ПСД
	Наличие положительного
заключения гос. экспертизы
(№, дата)
	Срок ввода
	Ввод мощности,
км, кв.м, п.м
	Примечание

	
	
	
	
	дорожный фонд 
	прочие
источники
	Всего
(гр.5+гр.6)
	
	
	план
	факт
	план
	факт
	

	Большеигнатовское
 
	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная в с. Большое Игнатово (2 этап)
	Капитальный ремонт
	2644,073
	132,203
	2511,87
	2644,073
	да
	
	2020
	
	0,421 км.
	
	

	
	Капитальный ремонт премыкания автомобильной дороги от ул. Гражданская  ул. Щорса с. Большое Игнатово Большеигнатовского муниципального района
	Капитальный ремонт
	635,72
	635,72

	

	635,72
	да

	


	2020
	

	

	
	

	
	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Асмановав с. Большое Игнатово Большеигнатовского муниципального района
	Капитальный ремонт
	1829,45
	1829,45
	
	1829,45
	да
	
	2020
	
	0,350 км
	
	

	
	Ямочный ремонт по улицам Пушкина, Горького, Советская, Большое Игнатово
	Ямочный ремонт
	433,7
	433,7
	
	433,7
	да
	
	2020
	
	
	
	

	
	Разработка ПСД на капитальный ремонт  участка автодороги  по ул.Лесная и автодороги по ул. Набережная в с. Большое Игнатово
	
	299,0
	299,0
	
	299,0
	да
	

	2020
	
	
	
	

	
	Ямочный  ремонт ул. Разиова, ул. Лесная премыкания ул. ул. Щорса по ул.Советской в с. Большое Игнатово Большеигнатовского муниципального района
	Ямочный  ремонт
	524,3
	524,3
	
	524,3
	да
	
	2020
	
	
	
	

	
	Ямочный ремонт по улицам  Октябрьская, ул.Луговая и ул.ГражданскаяБольшое Игнатово
	Ямочный  ремонт
	502,948
	502,948
	
	502,948
	да
	
	2020
	
	
	
	

	
	Разработка ПСД на капитальный ремонт  автомобильной  дорог по ул. Асманова в с.Большое Игнатово
	
	164,0
	164,0
	
	164,0
	
	
	2020
	
	
	
	

	
	 Разработка ПСД ремонт атомобильнй дороги с.Большое Игнатово –с.Атяшево-с.Старое-Чамзино по ул. Восточная
	  
	169,7
	169,7
	
	169,7
	 
	
	2020
	
	 
	
	

	
	 Разработка ПСД капитального ремонта примыкания ул.Гражданская к ул.Шорса
	
	10,0
	10,0
	
	10,0
	
	
	2020
	
	
	
	

	Большеигнатовский муниципальный район
	Содержание 
	3059,75
	3059,75
	
	3059,75
	
	
	2020
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	10272,641
	7760,771
	2511,87
	10272,641
	
	
	
	
	
	
	

	Сельское
поселение
	Наименование
объекта
	Вид
работ
	Стоимость
работ, тыс.руб.
	Объем финансирования на 2021 год, тыс.руб.
	Наличие
ПСД
	Наличие положительного
заключения гос. экспертизы
(№, дата)
	Срок ввода
	Ввод мощности,
км, кв.м, п.м
	Примечание

	
	
	
	
	дорожный фонд 
	прочие
источники
	Всего
(гр.5+гр.6)
	
	
	план
	факт
	план
	факт
	

	Большеигнатовское
	 Капитальный ремонт участка автодороги по ул. Лесная в с. Большое Игнатово,
Капитальный ремонт участка автодороги ул. Набережная в с.Большое Игнатово
	 Капитальный ремонт
	9466,19
	473,31
	8992,88
	9466,19
	да
	
	2021
	
	0,93 км.
	
	

	
	 Разработка ПСД на капитальный ремонт трубопереездов по д.Ташто Кшуманця
	 
	50,0
	50,0
	
	50,0
	 
	
	2021
	
	 
	
	

	
	 Разроаботка ПСД на ремонт участка автодороги по ул.Щорса в с.Большое Игнатово
	 
	20,0
	20,0
	
	20,0
	
	
	2021
	
	
	
	

	
	 Ремонт автодороги  с.Большое Игнатово –с.Атяшево-с.Старое-Чамзино по ул. Восточная
	 Ремонт
	3295,46
	164,77
	3130,69
	3295,46
	да
	
	2021
	
	0,600
	
	

	
	Прохождение государственной экспертизы участка автодороги по ул.Щорса в с.Большое Игнатово
	 
	10,0
	10,0
	
	10,0
	
	
	2021
	
	
	
	

	
	Разроаботка ПСД на ремонт участка автодороги по ул. Пушкина и участка автодороги по ул. М.Горького в с. Большое Игнатово 
	
	91,65
	91,65
	
	91,65
	
	
	2021
	
	
	
	

	
	Разроаботка ПСД на ремонт участка автодороги по ул. Пушкина и участка автодороги по ул. М.Горького в с. Большое Игнатово
	
	118,94
	118,94
	
	118,94
	
	
	2021
	
	
	
	

	
	Ремонт участка автодороги по ул.Щорса в с. Большое Игнатово
	Ремонт
	819,73
	40,99
	778,74
	819,73
	
	
	2021
	
	0,150
	
	

	
	Ремонт водопропускных сооружений автодороги по ул. Садовая в д. Ташто Кшуманця
	Ремонт
	966,24
	966,24
	
	966,24
	
	
	2021
	
	
	
	

	
	Ремонт водопропускной трубы по ул. Куманева с переходом на ул. Садовая в с. Андреевка
	Ремонт
	1003,87
	1003,87
	
	1003,87
	
	
	2021
	
	
	
	

	
	Ремонт автодороги в с. Новое Чамзино
	Ремонт
	105,13
	105,13
	
	105,13
	
	
	2021
	
	
	
	

	
	Ремонт автодороги подъезд до администрации Вармазейского сельского поселения
	Ремонт
	211,98
	211,98
	
	211,98
	
	
	2021
	
	
	
	

	
	Ремонт  автодороги по ул. Луговая-2
	Ремонт
	1552,67
	968,86
	583,82
	1552,67
	
	
	2021
	
	0,3
	
	

	
	Ремонт участка автодороги по ул. Советская, подъезд к ярмарке выходного дня
	Ремонт
	472,85
	472,85
	
	472,85
	
	
	2021
	
	
	
	

	
	Кредиторская задолженность по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Асмановав с. Большое Игнатово Большеигнатовского муниципального района»
	
	1820,3
	1820,3
	
	1820,3
	
	
	2020
	2020
	
	
	

	
	Прохождение государственной экспертизы, ПСД на ремонт участка автодороги по ул.Луговая-2 в с. Большое Игнатово
	
	210,0
	210,0
	
	210,0
	
	
	2021
	
	
	
	

	
	Разработка ПСД на капитальный ремонт автодороги по ул.Советской в с.Большое Игнатово
	
	200,0
	200,0
	
	200,0
	
	
	2021
	
	
	
	

	
	Прохождение государственной экспертизы участка автодороги по ул. Советской в с. Большое Игнатово
	
	36,39
	36,39
	
	36,39
	
	
	2021
	
	
	
	

	Большеигнатовский муниципальный район
	Содержание 
	1646,2
	1646,2
	
	1646,2
	
	
	2021
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	22097,6
	8612,02
	13486,13
	22097,6
	
	
	
	
	1,68
	
	

	Сельское
поселение
	Наименование
объекта
	Вид
работ
	Стоимость
работ, тыс.руб.
	Объем финансирования на 2022 год, тыс.руб.
	Наличие
ПСД
	Наличие положительного
заключения гос. экспертизы
(№, дата)
	Срок ввода
	Ввод мощности,
км, кв.м, п.м
	Примечание

	
	
	
	
	дорожный фонд 
	прочие
источники
	Всего
(гр.5+гр.6)
	
	
	план
	факт
	план
	факт
	

	Большеигнатовское
 
 
	 Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Советской в с.Большое Игнатово
	Капитальный ремонт
	12795,51
	2367,5
	10432,01
	12795,51
	
	
	2022
	
	0,711 км
	
	

	
	 Ремонт участка автодороги по ул. Пушкина и участка автодороги по ул. М.Горького в с. Большое Игнатово
	Ремонт
	3387,96
	635,1
	2752,8
	3387,96
	
	
	2022
	
	0,693
	
	

	
	Ремонт участка автодороги «д.Ташто-Кшуманця-д.Новое Чамзино» в Большеигнатовском муниципальном районе 
	Ремонт
	9481,4
	2011,0
	7470,4
	9481,4
	
	
	2022
	
	1,9
	
	

	
	 Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам на территории Большеигнатовского муниципального района 
	
	2692,91
	188,5
	2504,41
	2692,91

	
	
	2022
	
	
	
	

	
	 Ремонт участка автодороги по ул.Гражданской в с. Большое Игнатово 
	Ремонт
	7251,76
	1271,26
	5980,5
	7251,76
	
	
	2022
	
	0,255
	
	

	
	Разработка ПСД на ремонт участка автодороги по ул.Гражданской в с. Большое Игнатово
	
	
	19,8

	19,8

	

	19,8

	

	

	2022

	

	
	

	

	
	 Ремонт проезда к дворовой территории  многоквартирного дома №35 по ул. Школьная в с. Большое Игнатово  
	Ремонт
	793,39
	7,93
	785,46
	793,39
	
	
	2022
	
	0,076
	
	

	
	Разработка ПСД на ремонт  проезда к административным зданиям по ул. Советская в с. Большое Игнатово 
	
	150,00
	150,00
	
	150,00
	
	
	2022
	
	
	
	

	
	Разработка ПСД на ремонт   участка автомобильной дороги по ул.Гагарина в д. Новая Александровка 
	
	40,00
	40,00
	
	40,00
	
	
	2022
	
	
	
	

	
	Разработка ПСД на ремонт   участка автомобильной дороги по ул.Садовая в с. Чукалы 
	
	40,00
	40,00
	
	40,00
	
	
	2022
	
	
	
	

	
	Ремонт проезда к дворовой территории  многоквартирного дома №21А по ул. Школьная в с. Большое Игнатово 
	Ремонт
	873,95
	8,73
	865,22
	873,95
	
	
	2022
	
	0,120
	
	

	
	Разработка ПСД на ремонт   участка автомобильной дороги по ул.Разинова  в с. Большое Игнатово 
	
	40,00
	40,00
	
	40,00
	
	
	2022
	
	
	
	

	
	Прохождение   экспертизы  участка автодороги по ул.Восточная в с. Старое Чамзино
	
	26,00
	26,00
	
	26,00
	
	
	2022
	
	
	
	

	
	Прохождение   экспертизы  участка автодороги по ул.Разинова в с. Большое Игнатово 
	
	18,00
	18,00
	
	18,00
	
	
	2022
	
	
	
	

	
	Прохождение   экспертизы  участка автодороги по ул.Гагарина в д. Новая Александровка 
	
	25,00
	25,00
	
	25,00
	
	
	2022
	
	
	
	

	
	Прохождение   экспертизы  участка автодороги по ул.Садовая в с. Чукалы 
	
	25,00
	25,00
	
	25,00
	
	
	2022
	
	
	
	

	
	Прохождение государственной экспертизы  участка автодороги по ул.Гражданской в с. Большое Игнатово 
	
	15,00
	15,00
	
	15,00
	
	
	2022
	
	
	
	

	
	Разработка ПСД на ремонт проезда к дворовой территории  многоквартирного дома №33 по ул. Школьная в с. Большое Игнатово 
	
	20,00
	20,00
	
	20,00
	
	
	2022
	
	
	
	

	
	Разработка ПСД на ремонт проезда к дворовой территории  многоквартирного дома №21А по ул. Школьная в с. Большое Игнатово 
	
	20,00
	20,00
	
	20,00
	
	
	2022
	
	
	
	

	
	Прохождение государственной экспертизы проезда к дворовой территории  многоквартирного дома №33 по ул. Школьная в с. Большое Игнатово 
	
	15,00
	15,00
	
	15,00
	
	
	2022
	
	
	
	

	
	Прохождение государственной экспертизы проезда к дворовой территории  многоквартирного дома №21А по ул. Школьная в с. Большое Игнатово 
	
	15,00
	15,00
	
	15,00
	
	
	2022
	
	
	
	

	
	Прохождение государственной экспертизы участка автодороги «д.Ташто-Кшуманця-д.Новое Чамзино» в Большеигнатовском муниципальном районе 
	
	15,00
	15,00
	
	15,00
	
	
	2022
	
	
	
	

	
	Прохождение государственной экспертизы  проезда к административным зданиям по ул. Советская в с. Большое Игнатово 
	
	10,00
	10,00
	
	10,00
	
	
	2022
	
	
	
	

	
	Прохождение государственной экспертизы  участка автодороги по ул.Лесная, подъезд к отделению ГБУЗ «РМ Ичалковская црб» в с. Большое Игнатово 
	
	10,00
	10,00
	
	10,00
	
	
	2022
	
	
	
	

	
	Разработка ПСД на ремонт участка автодороги «д.Ташто-Кшуманця-д.Новое Чамзино» в Большеигнатовском муниципальном районе 
	
	115,46
	115,46
	
	115,46
	
	
	2022
	
	
	
	

	
	Ремонт участка автодороги по ул.Лесная, подъезд к отделению ГБУЗ «РМ Ичалковская  ЦРБ» в с. Большое Игнатово 
	Ремонт

	1932,54
	1932,54
	
	1932,54
	да
	да
	2022
	
	0,34
	
	

	
	Ремонт проезда к административным зданиям по ул. Советская в с. Большое Игнатово 
	Ремонт
	2243,4
	428,7
	1814,7
	2243,4
	
	
	2022
	
	0,418
	
	

	Большеигнатовский муниципальный район
	Содержание 
	2141,7
	2141,7
	-
	2141,7
	
	
	2022
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	44213,78
	11612,22
	32597,92
	44213,78
	
	
	
	
	4,173
	
	

	Сельское
поселение
	Наименование
объекта
	Вид
работ
	Стоимость
работ, тыс.руб


	Объем финансирования на 2023 год, тыс.руб.
	Наличие
ПСД
	Наличие положительного заключения гос. экспертизы(№, дата
	Срок ввода
	Ввод мощности,
км, кв.м, п.м
	Примечание

	
	
	
	
	дорожный фонд
	прочиеисточники
	Всего
(гр.5+гр.6)
	
	
	план
	факт
	план
	факт
	

	Большеигнатовское

	Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам на территории Большеигнатовского муниципального района
	
	 3170,7
	191,5
	2979,2
	3170,7
	 
	 

	2023


	


	


	


	


	
	Ремонт  автомобильной дороги по ул.Разинова в с. Большое Игнатово 
	 Ремонт
	5161,72
	 51,62
	5110,1
	 5161,72
	да
	
	 2023
	
	0,483
	
	

	
	Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул.Советская, подъезд к административным зданиям в с.Большое Игнатово 
	Кап. ремонт
	6685,61
	131,21
	6554,4
	6685,61
	да
	
	2023
	
	0,266
	
	

	
	Ремонт   автомобильной дороги по ул.Садовая в с. Чукалы 
	Ремонт
	5619,37
	56,19
	5563,18
	5619,37
	да
	
	2023
	
	0,357
	
	

	
	Разработка ПСД на строительство автомобильной дороги по ул.Пролетарская  в с. Большое Игнатово 
	
	700,00
	700,00
	
	700,00
	
	
	2023
	
	
	
	

	
	Ремонт   автомобильной дороги по ул.Восточная в с. Старое Чамзино 
	Ремонт
	3708,76
	370,88
	3337,88
	3708,76
	да
	
	2023
	
	0,336
	
	

	
	Разработка ПСД на ремонт проезда к дворовой территории  многоквартирного дома №33 по ул. Школьная в с. Большое Игнатово 
	
	35,00
	35,00
	
	35,00
	
	
	2023
	
	
	
	

	
	Разработка ПСД на ремонт проезда к дворовой территории  многоквартирных домов №41 и 43 по ул. Советская в с. Большое Игнатово 
	
	35,00
	35,00
	
	35,00
	
	
	2023
	
	
	
	

	
	Ремонт   автомобильной дороги по ул.Гагарина в д. Новая Александровка
	Ремонт
	5328,63
	53,29
	5275,34
	5328,63	 
	да
	
	2023 
	
	0,52
	
	

	
	Прохождение государственной экспертизы проезда к дворовой территории  многоквартирного дома №33 по ул. Школьная в с. Большое Игнатово  
	
	28,00

	28,00
	

	28,00

	

	

	2023

	

	

	

	

	
	Прохождение государственной экспертизы проезда к дворовым территориям  многоквартирных домов №41 и 43 по ул. Советская в с. Большое Игнатово  
	
	25,00
	25,00
	
	25,00
	
	
	2023
	
	
	
	

	
	Разработка ПСД на ремонт участка автомобильной дороги по ул.Рабочая  в д. Ташто Кшуманця  
	
	19,9
	19,9
	
	19,9
	
	
	2023
	
	
	
	

	Большеигнатовский муниципальный район
	Содержание 
	2034,97
	2034,97
	-
	2034,97
	
	
	2023
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	32552,66
	3732,56
	28820,1
	32552,66
	
	
	
	
	1,962
	
	

	Сельское
поселение

	Наименование
объекта
	Вид
работ
	Стоимость работ, тыс.руб
	Объем финансирования на 2024 год, тыс.руб.
	Наличие
ПСД
	Наличие положительного заключения гос. экспертизы(№, дата
	Срок ввода
	Ввод мощности,
км, кв.м, п.м
	Примечание

	
	
	
	
	дорожный фонд
	прочиеисточники
	Всего
(гр.5+гр.6)
	
	
	план
	факт
	план
	факт
	

	Большеигнатовское

	1. Основное мероприятие «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2016-2027 годы»
	
	7682,191
	7682,191
	
	7682,191
	
	
	
	
	0,2
	
	

	
	Разработка ПСД на кап ремонт автомобильной дороги по ул. Коммунистическая  в с. Андреевка  
	
	56,64

	56,64

	
	56,64

	
	
	2024
	
	
	
	

	
	Ремонт проезда к дворовой территории  многоквартирного дома №33 по ул. Школьная в с. Большое Игнатово  
	Ремонт
	1434,20
	1434,20
	
	1434,20
	да
	
	2024
	
	
	
	

	
	Ремонт проезда к дворовым территориям  многоквартирных домов №41 и 43 по ул. Советская в с. Большое Игнатово  
	Ремонт
	1349,940
	1349,940
	
	1349,940
	да
	
	2024
	
	
	
	

	
	Прохождение государственной экспертизы  автодороги по ул.Пролетарская в с. Большое Игнатово  
	
	341,262
	341,262
	
	341,262
	
	
	2024
	
	
	
	

	
	Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Рабочая в д. Ташто Кшуманця  
	ремонт
	1776,472
	1776,472
	
	1776,472
	да
	
	2024
	
	0,2
	
	

	
	Прохождение государственной экспертизы  автомобильной дороги по ул. Первомайская  в д. Ташто Кшуманця  
	
	326,744
	326,744
	
	326,744
	
	
	2024
	
	
	
	

	
	Разработка ПСД на строительство автомобильной дороги по ул.Первомайская  в д. Ташто Кшуманця  
	
	891,00
	891,00
	
	891,00
	
	
	2024
	
	
	
	

	
	Прохождение государственной экспертизы  автомобильной дороги по ул. Коммунистическая  в с. Андреевка  
	
	61,480
	61,480
	
	61,480
	
	
	2024
	
	
	
	

	
	Разработка ПСД на кап ремонт автомобильной дороги до кладбища с. Старое Чамзино 
	
	29,788
	29,788
	
	29,788
	
	
	2024
	
	
	
	

	
	Разработка технического плана на автодорогу подъезд к кроличьей ферме в с. Горки Киржеманского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района
	
	20,349
	20,349
	
	20,349
	
	
	2024
	
	
	
	

	
	Разработка технического плана на автодорогу по ул Юношева и Заречная в с. Большое Игнатово
	
	10,000
	10,000
	
	10,000
	
	
	2024
	
	
	
	

	
	Разработка ПСД на ремонт водопропускной трубы по ул. Куманева в с. Андреевка
	
	8,144
	8,144
	
	8,144
	
	
	2024
	
	
	
	

	
	Прохождение государственной экспертизы  автомобильной дороги до кладбища с. Старое Чамзино
	
	35,00
	35,00
	
	35,00
	
	
	2024
	
	
	
	

	
	Содержание автодорог
	Содержание 
	1341,172
	1341,172
	
	1341,172
	
	
	2024
	
	
	
	

	
	2. Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам на территории Большеигнатовского муниципального района»
	
	3394,854
	540,754
	2854,1
	3394,854
	
	
	
	
	
	
	

	
	Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам на территории Большеигнатовского муниципального района  
	
	3394,854
	540,754
	2854,1
	3394,854
	
	
	2024
	
	
	
	

	Итого за 2024г.
	
	11077,045
	8222,945
	2854,1
	11077,045
	
	
	2024
	
	0,2
	
	

	Сельское
поселение
	Наименование
объекта
	Вид
работ
	Стоимость работ, тыс.руб
	Объем финансирования на 2025 год, тыс.руб.
	Наличие
ПСД
	Наличие положительного заключения гос. экспертизы(№, дат
	Срок ввода
	Ввод мощности,
км, кв.м, п.м
	Примечание

	
	
	
	
	дорожный фонд
	прочиеисточн ики
	Всего
(гр.5+гр.6)
	
	
	план
	факт
	план
	факт
	

	Большеигнатовское

	1. Основное мероприятие «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2016-2030 годы»
	
	19110,977
	19110,977
	
	19110,977
	
	
	
	
	1,159
	
	

	
	Строительство автодороги по ул. Пролетарская  в с. Большое Игнатово  
	Строительство
	6488,275
	6488,275
	
	6488,275
	да
	
	2025
	
	0,291
	
	

	
	Монтаж дорожных неровностей по ул. Советская в с. Большое Игнатово
	
	64,000
	64,000
	
	64,000

	
	
	2025
	
	
	
	

	
	Ремонт автодороги по ул. Ленина в с. Большое Игнатово  
	Ремонт
	1727,000
	1727,000
	
	1727,000
	да
	
	2025
	
	0,220
	
	

	
	Ремонт автомобильной дороги по ул. М. Горького в с. Большое Игнатово
	Ремонт
	947,094
	947,094
		
	947,094
	да
	
	2025
	
	0,075
	
	

	
	Ремонт автомобильной дороги по ул. Первомайская в д. Ташто Кшуманця
	Ремонт
	1067,352
	1067,352
	
	1067,352
	да
	
	2025
	
	0,114
	
	

	
	Разработка ПСД на ремонт автомобильной дороги по ул. М. Горького в с. Большое Игнатово 
	
	34,530
	34,530
	
	34,530
	
	
	2025
	
	
	
	

	
	Разработка ПСД на ремонт автомобильной дороги по ул.. Первомайская в д. Ташто Кшуманця
	
	36,31
	36,31
	
	36,31
	
	
	2025
	
	
	
	

	
	Прохождение негосударственной экспертизы  автомобильной дороги по ул. М. Горького в с. Большое Игнатово
	
	15,00
	15,00
	
	15,00
	
	
	2025
	
	
	
	

	
	Прохождение негосударственной экспертизы  автомобильной дороги по ул. Первомайская  в д. Ташто Кшуманця  
	
	15,00
	15,00
	
	15,00
	
	
	2025
	
	
	
	

	
	Разработка ПСД на  ремонт участка автодороги по ул. Ленина в с. Большое Игнатово  
	
	25,720
	25,720
	
	25,720
	
	
	2025
	
	
	
	

	
	Прохождение негосударственной экспертизы  участка автодороги по ул. Ленина в с. Большое Игнатово  
	
	15,00
	15,00
	
	15,00
	
	
	2025
	
	
	
	

	
	Разработка ПСД на строительство автодороги по ул. 50 лет Победы  в с. Большое Игнатово  
	
	519,268

	519,268

	
	519,268

	
	
	2025
	
	
	
	

	
	Прохождение государственной экспертизы  автодороги по ул. 50 лет Победы  в с. Большое Игнатово  
	
	202,459
	202,459
	
	202,459
	
	
	2025
	
	
	
	

	
	Капитальный ремонт автодороги до кладбища в с. Старое Чамзино  
	Капитальный ремонт
	6441,207
	6441,207
	
	6441,207
	да
	
	2025
	
	0,459
	
	

	
	Разработка ПСД на капитальный ремонт автодороги по ул. Кооперативная в с. Старые Селищи Чукальскогосельского поселения Большеигнатовского муниципального района
	
	19,980
	19,980
	
	19,980
	
	
	2025
	
	
	
	

	
	Прохождение негосударственной экспертизы автодороги по ул. Кооперативная в с. Старые Селищи Чукальского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района
	
	36,00
	36,00
	
	36,00
	
	
	2025
	
	
	
	

	
	Разработка проекта организации дорожного движения Большеигнатовского сельского поселения
	
	149,900

	149,900

	
	149,900

	
	
	
	
	
	
	

	
	Содержание автодорог
	Содержание 
	1306,882
	1306,882
	
	1306,882
	
	
	2025
	
	
	
	

	
	2. Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам на территории Большеигнатовского муниципального района»
	
	4741,4
	168,6
	4572,8
	4741,4
	
	
	
	
	
	
	

	
	Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам на территории Большеигнатовского муниципального района  
	
	4741,4
	168,6
	4572,8
	4741,4
	
	
	2025
	
	
	
	

	Итого за 2025 г.
	
	23852,377
	19279,577
	4572,8
	23852,377
	
	
	
	
	1,159
	
	

	Сельское
поселение
	Наименование
объекта
	Вид
работ
	Стоимость работ, тыс.руб
	Объем финансирования на 2026 год, тыс.руб.
	Наличие
ПСД
	Наличие положительного заключения гос. экспертизы (№, дата)
	Срок ввода
	Ввод мощности,

	Примечание

	
	
	
	
	дорожный фонд
	прочие источники
	всего (гр.5+гр.6)
	
	
	план
	факт
	план
	факт
	

	
Большеигнатовское
	1. Основное мероприятие «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2016-2030 годы»
	

	35672,834
	35672,834
	
	35672,834
	
	
	
	

	2,201
	
	

	








	Строительство автодороги по ул.50 лет Победы в с. Большое Игнатово  
	Строительство
	12723,234
	12723,234
	
	12723,234
	да
	
	2026
	
	0,451
	
	

	
	Разработка ПСД на строительство участков автодорог по ул. Луговая-2, ул. Луговая-1, ул. Полевая  в с. Большое Игнатово  
	
	832,00
	832,00
	
	832,00
	
	
	2026
	
	
	
	

	
	 Капитальный ремонт участка автодороги по ул. Кооперативная в с. Старые Селищи Чукальскогосельского поселения Большеигнатовского муниципального района
	Капитальный ремонт
	20817,60
	20817,60
	
	20817,60
	
	
	2026
	
	1,750
	
	

	
	Содержание автодорог
	Содержание
	1300,00
	1300,00
	
	1300,00
	
	
	2026
	
	
	
	

	
	2. Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам на территории Большеигнатовского муниципального района»
	
	4734,686
	142,041

	4592,645
	4734,686
	
	
	2026
	
	
	
	

	
	Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам на территории Большеигнатовского муниципального района 
	
	4734,686
	142,041

	4592,645
	4734,686
	
	
	2026
	
	
	
	

	Итого за 2026 г.
	
	40407,52
	35814,875
	4592,645
	40407,52
	
	
	
	
	2,201
	
	

	Сельское
поселение


	Наименование
объекта
	Вид
работ
	Стоимость работ, тыс.руб
	Объем финансирования на 2027 год, тыс.руб.
	Наличие
ПСД
	Наличие положительного заключения гос. экспертизы (№, дата)
	Срок ввода
	Ввод мощности,

	Примечание

	
	
	
	
	дорожный фонд
	прочие источники
	всего (гр.5+гр.6)
	
	
	план
	факт
	план
	факт
	

	
Большеигнатовское

	1. Основное мероприятие «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2016-2030  годы»
	
	153750,00
	153750,00
	
	153750,00
	
	
	
	
	4,724
	
	

	
	Разработка ПСД на строительство автодороги по ул. М. Нетяева  в с. Большое Игнатово  
	
	500,00
	500,00
	
	500,00
	
	
	2027
	
	
	
	

	
	Разработка ПСД на капитальный ремонт участка автодороги по ул.Луговая  в п. Калыша
	
	500,00
	500,00
	
	500,00
	
	
	2027
	
	
	
	

	
	Капитальный ремонт участка автодороги по ул.Луговая  в п. Калыша
	Капитальный ремонт
	10000,000
	10000,000
	
	10000,000
	
	
	2027
	
	0,600

	
	

	
	Разработка ПСД на капитальный ремонт участка автодороги по ул.Якушева в с. Большое Игнатово  
	
	500,00
	500,00
	
	500,00
	
	
	2027
	
	
	
	

	
	Капитальный ремонт участка автодороги по ул.Якушева в с. Большое Игнатово  
	Капитальный ремонт
	5200,00
	5200,00
	
	5200,00
	
	
	2027
	
	0,284
	
	

	
	Строительство автодороги до сельского кладбища в с. Киржеманы  
	Строительство
	33000,00
	33000,00
	
	33000,00
	
	
	2027
	
	1,0
	
	

	
	Строительство автодороги по ул.Первомайская в д. Ташто Кшуманця  
	Строительство

	41200,00

	41200,00

	

	41200,00

	

	

	2027

	

	0,800
	
	

	
	Строительство участка автодороги по ул.М. Горького в с. Большое Игнатово  
	Строительство

	34600,00
	34600,00
	
	34600,00
	
	
	2027
	
	0,990
	
	

	
	Ремонт участка автодороги пер Северный в с. Большое Игнатово  
	Ремонт
	700,00
	700,00
	
	700,00
	
	
	2027
	
	0,084
	
	

	
	Строительство автодороги по ул.Михаила Нетяева в с. Большое Игнатово  
	Строительство

	13800,00
	13800,00
	
	13800,00
	
	
	2027
	
	0,406
	
	

	
	Строительство участка  автодороги по ул, Луговая-2 в с. Большое Игнатово  
	Строительство

	9300,00
	9300,00
	
	9300,00
	
	
	2027
	
	0,310
	
	

	
	Ремонт участка автодороги по ул.Ленина, подъезд к ГБУЗ РМ «Ичалковская центральная районная больница им. А.В. Парамоновой»  в с. Большое Игнатово  
	Ремонт
	2550,00
	2550,00
	
	2550,00
	
	
	2027
	
	0,250
	
	

	
	Содержание автодорог
	Содержание
	1900,00
	1900,00
	
	1900,00
	
	
	2027
	
	
	
	

	
	2. Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам на территории Большеигнатовского муниципального района»
	
	5300,00
	159,00
	5141,00
	5300,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам на территории Большеигнатовского муниципального района
	
	5300,00
	159,00
	5141,00
	5300,00
	
	
	2027
	
	
	
	

	Итого за 2027 г.
	
	159050,00
	153909,00
	5141,00
	159050,00
	
	
	2027
	
	4,724
	
	

	Сельское
поселение


	Наименование
объекта
	Вид
работ
	Стоимость работ, тыс.руб
	Объем финансирования на 2028год, тыс.руб.
	Наличие
ПСД
	Наличие положительного заключения гос. экспертизы (№, дата)
	Срок ввода
	Ввод мощности,

	Примечание

	
	
	
	
	дорожный фонд
	прочие источники
	всего (гр.5+гр.6)
	
	
	план
	факт
	план
	факт
	

	
Большеигнатовское

	1. Основное мероприятие «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2016-2030 годы»
	
	24600,00
	24600,00
	
	24600,00
	
	
	
	
	0,676
	
	

	
	Разработка ПСД на строительство автодороги по ул. Заречная  в с. Большое Игнатово  
	
	500,00
	500,00
	
	500,00
	
	
	2028
	
	
	
	

	
	Строительство участка автодороги по ул. Луговая-1, в с. Большое Игнатово  
	Строительство
	8400,00
	8400,00
	
	8400,00
	
	
	2028
	
	0,280
	
	

	
	Строительство участка автодороги по ул.Заречная в с. Большое Игнатово  
	Строительство
	13800,00
	13800,00
	
	13800,00
	
	
	2028
	
	0,396
	
	

	
	Содержание автодорог
	Содержание
	1900,00
	1900,00
	
	1900,00
	
	
	2028
	
	
	
	

	
	2. Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам на территории Большеигнатовского муниципального района»
	
	5400,00
	162,00
	5238,00
	5400,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам на территории Большеигнатовского муниципального района
	
	5400,00
	162,00
	5238,00
	5400,00
	
	
	2028
	
	
	
	

	Итого за 2028 г.
	
	30000,00
	24762,00
	5238,00
	30000,00
	
	
	2028
	
	0,676
	
	

	Сельское
поселение


	Наименование
объекта
	Вид
работ
	Стоимость работ, тыс.руб
	Объем финансирования на 2029 год, тыс.руб.
	Наличие
ПСД
	Наличие положительного заключения гос. экспертизы (№, дата)
	Срок ввода
	Ввод мощности,

	Примечание

	
	
	
	
	дорожный фонд
	прочие источники
	всего (гр.5+гр.6)
	
	
	план
	факт
	план
	факт
	

	
Большеигнатовское

	1. Основное мероприятие «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2016-2030 годы»
	
	37240,00
	37240,00
	
	37240,00
	
	
	
	
	1,056
	
	

	
	Строительство участка автодороги по ул.Полевая, в с. Большое Игнатово  
	Строительство
	9840,00
	9840,00
	
	9840,00
	
	
	2029
	
	0,328
	
	

	
	Строительство автодороги до сельского кладбища в с. Атяшево
	Строительство
	25400,00
	25400,00
	
	25400,00
	
	
	2029
	
	0,728
	
	

	
	Содержание автодорог
	Содержание
	2000,00
	2000,00
	
	2000,00
	
	
	2029
	
	
	
	

	
	2. Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам на территории Большеигнатовского муниципального района»
	
	5500,00
	165,00
	5335,00
	5500,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам на территории Большеигнатовского муниципального района
	
	5500,00
	165,00
	5335,00
	5500,00
	
	
	2029
	
	
	
	

	Итого за 2029 г.
	
	42740,00
	37405,00
	5335,00
	42740,00
	
	
	2029
	
	[bookmark: _GoBack]1,056
	
	

	Сельское
поселение


	Наименование
объекта
	Вид
работ
	Стоимость работ, тыс.руб
	Объем финансирования на 2030 год, тыс.руб.
	Наличие
ПСД
	Наличие положительного заключения гос. экспертизы (№, дата)
	Срок ввода
	Ввод мощности,

	Примечание

	
	
	
	
	дорожный фонд
	прочие источники
	всего (гр.5+гр.6)
	
	
	план
	факт
	план
	факт
	

	
Большеигнатовское

	1. Основное мероприятие «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2016-2030 годы»
	
	97260,00
	97260,00
	
	97260,00
	
	
	
	
	2,61
	
	

	
	Строительство автодороги до сельского кладбища в с. Старые Селищи  
	Строительство
	30800,00
	30800,00
	
	30800,00
	
	
	2030
	
	0,880
	
	

	
	Строительство автодороги до сельского кладбища в с. Хухорево  
	Строительство
	14000,00
	14000,00
	
	14000,00
	
	
	2030
	
	0,400
	
	

	
	Строительство автодороги по  ул. Лесная в с. Большое Игнатово  
	Строительство
	24300,00
	24300,00
	
	24300,00
	
	
	2030
	
	0,480
	
	

	
	Строительство автодороги по  ул. Якушева в с. Большое Игнатово  
	Строительство
	7660,00
	7660,00
	
	7660,00
	
	
	2030
	
	0,250
	
	

	
	Строительство автодороги по  ул. Садовая  в д. Ташто Кшуманця  
	Строительство
	18500,00
	18500,00
	
	18500,00
	
	
	2030
	
	0,600
	
	

	
	Содержание автодорог
	Содержание
	2000,00
	2000,00
	
	2000,00
	
	
	2030
	
	
	
	

	
	2. Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам на территории Большеигнатовского муниципального района»
	
	5600,00
	168,00
	5432,00
	5600,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам на территории Большеигнатовского муниципального района
	
	5600,00
	168,00
	5432,00
	5600,00
	
	
	2030
	
	
	
	

	Итого за 2030 г.
	
	102860,00
	97428,00
	5432,00
	102860,00
	
	
	2030
	
	2,61
	
	









	

